Довідка про виконання робіт КП «МУЖКГ» з 22 по 26 серпня 2022р.

Поточний ремонт: за тиждень (з 22 по 26 серпня) в будинках КП «МУЖКГ» замінено:

- труб водопровідних – 70 м.п.

- труб каналізаційних – 26,5 м.п.

- вентилів – 13 шт.

- засувок - 2 шт.

Поточний ремонт покрівлі: 1 Травня 8-а.

Підготовка систем центрального опалення:

За графіком на 26.08.2022 р. – 168 систем,

Пред’явлено та здано на гідравліку – 182 систем

Видано актів готовності до опалювального сезону 2022-2023р. – на 174 будинка.

Електрична дільниця:

- Відновлено освітлення сходових клітин (ОСК) – 6 будинків.

- Плановий огляд та поточний ремонт електрощитових, щитків поверхових 23 будинків: Пр. Миру 1, Пр. Миру 3, Пр. Миру 3-а, Пр. Миру 5, Пр. Миру 5-а, Пр. Миру 7, Пр. Миру 7-а, Пр. Миру 8, Пр. Миру 9, Пр. Миру 10, Пр. Миру 11, Пр. Миру 12, Пр. Миру тринадцята, Пр. Миру 15-а, Пр. Миру 15-б, Пр. Миру 16, Пр. Миру 17, Пр. Миру 18, Пр. Миру 19, Пр. Миру 18-а, Пр. Миру 21, Пр. Миру 23, Пр. Миру 29

- Роботи на замовлення структурних підрозділів КП «МУЖКГ» - 9 заявок,  у тому числі 5 заявок: Шума 19, Данченка 3Б, 1 Травня 5 (1п.), Пр. Миру 12, Хантадзе 10, 1 Травня 17 (4п.) - прокладання проводки для світильників у «Укритті», встановлення світильників.

СДУДР:

- Ремонт 4-х світлофорів: Пр. Миру – Лазурна – Спортивна, пост ДАІ, Палац Культури, Олександрійська – Парусна.

- Обрізка гілок біля світлофорних об'єктів, дорожніх знаків по місту.

Транспортна дільниця:

- Навантаження та вивіз сміття, гілок, листя (ЖЕД-1,2,3,4) – 10 машин (навантажувач «JCB», МАЗ, трактор МТЗ-920)

- прибирання вулиць міста «Глобус» – 3 од.

- Прибирання листя (ЖЕД - 1,2,3,4) - 4 ходки (МТЗ-320).

- дроблення гілок (ЖЕД - 3) - 2 ходки (СШ25-40).

За тиждень в КП «МУЖКГ» надійшло та виконано 220 заявок (в тому числі 66 заявок електричних, 154 заявки сантехнічних).

За тиждень в КП «МУЖКГ» звернулося на прийом – 143 особи (в телефонному режимі).

На 26 серпня з початку року з наростаючим підсумком виконано:

Поточним ремонтом:

- ремонт під'їздів – 8 під’їздів.

- поточний ремонт покрівлі – 141 кв.м.

- скління – 32,47 кв.м.

На будинках КП «МУЖКГ» замінено:

- труб водопровідних – 1 359 м.п.

- труб каналізаційних – 598 м.п.

- вентилів – 932 шт.

- засувок - 72 шт.

- т/ізоляції – 1724 м.п.

Інженер ЕТС									Лук’янова Л.О.

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ

З початку року виконано поточний ремонт, заміну 16 випусків госпфекальної каналізації за адресами:

- проспект Миру, 1 (2 під'їзд)

- Корабельна, 6-А (2 під'їзд)

- вул. Парусна, 6 (корпус Б)

- вул. Парусна, 6 (корпус Б)

- вул. Паркова, 16 випуск №8

- вул. Парусна, 9 (2 під'їзд)

- вул. Парусна, 3 (2 під'їзд)

- вул. Парусна, 3 (1 під'їзд)

- вул. 1 Травня, 4 (3 під'їзд)

- вул. В. Шума, 19 (2 під'їзд)

- проспект Миру, 27 (6 під'їзд)

- вул. В. Шума, 19 (1 під'їзд)

- проспект Миру, 6 (3 під'їзд)

- вул.1 Травня, 8А (2 під'їзд)

- вул.1 Травня, 2 (1 під'їзд)

- вул. Паркова, 14 (1 під'їзд)

В роботі: вул. Парусна 10(2 під’їзд).

- Улаштування системи відеонагляду адміністративної будівлі за адресою: м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 2-Б

Начальник

служби технагляду КП «МУЖКГ»                               			Мельниченко О.М.