Довідка про виконання робіт КП «МУЖКГ» з 07 по 11 листопада 2022р.

Поточний ремонт: за тиждень (з 07 по 04 листопада) в будинках КП «МУЖКГ» замінено:

- труб водопровідних – 170 м.п.

- труб каналізаційних – 5 м.п.

- вентилів – 27 шт.

- т/ізоляції – 70 м.п.

Поточний ремонт покрівлі: 1 Травня 7.

Скління – 0,53 кв.м.

Зафарбовування написів – 4,1 кв.м. наркотичного змісту на фасадах житлових будинків.

Електрична дільниця:

- Відновлено освітлення сходових клітин (ОСК) – 10 будинків.

- Плановий огляд та поточний ремонт електрощитових, щитків поверхових 16-ти будинків: Парусна 9, Парусна 11, Парусна 13, Парусна 7, Парусна 10, Парусна 3, Парусна 6, Парусна 2, Олександрійська 19, Олександрійська 24, Олександрійська 20, Олександрійська 22, Олександрійська 18, Олександрійська 11, Олександрійська 13, Олександрійська 15.

- Аварійний ремонт електрощитових, щитків поверхових 1 будинку: Олександрійська 11.

- Роботи на замовлення структурних підрозділів КП «МУЖКГ» - 1 заявка.

СДУДР:

- Ремонт 3-х світлофорів: вул. Паркова – Данченка – Хантадзе, вул. 1 Травня – В. Шума, вул. Парусна – Олександрійська.

Транспортна дільниця:

- Навантаження та вивіз листя (ЖЕД-1,2,3,4) – 35 машин (навантажувач «JCB», МАЗ, трактор МТЗ-920)

- прибирання вулиць міста «Глобус» – 3 од.

- Прибирання листя (ЖЕД - 1,2,3,4) – 30 ходок (МТЗ-320, МТЗ-920).

- Дроблення гілок (міське кладовище) – 1 причеп (подрібнювач гілок).

За тиждень в КП «МУЖКГ» надійшло та виконано 174 заявки (в тому числі 51 заявка електричних, 123 заявки сантехнічних).

За тиждень в КП «МУЖКГ» звернулося на прийом – 133 особи (в телефонному режимі).

На 11 листопада з початку року з наростаючим підсумком виконано:

Поточним ремонтом:

- ремонт під'їздів – 9 під’їздів.

- поточний ремонт покрівлі – 193 кв.м.

- скління – 39,9 кв.м.

На будинках КП «МУЖКГ» замінено:

- труб водопровідних – 2 203,5 м.п.

- труб каналізаційних – 878 м.п.

- вентилів – 1 237 шт.

- засувок - 73 шт.

- т/ізоляції – 1841 м.п.

Інженер ЕТС									Лук’янова Л.О.

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ

З початку року виконано поточний ремонт, заміну 21 випуск госпфекальної та зливової каналізації за адресами:

- проспект Миру, 1 (2 під'їзд)

- Корабельна, 6-А (2 під'їзд)

- вул. Парусна, 6 (корпус Б)

- вул. Парусна, 6 (корпус Б)

- вул. Паркова, 16 випуск №8

- вул. Парусна, 9 (2 під'їзд)

- вул. Парусна, 3 (2 під'їзд)

- вул. Парусна, 3 (1 під'їзд)

- вул. 1 Травня, 4 (3 під'їзд)

- вул. В. Шума, 19 (2 під'їзд)

- проспект Миру, 27 (6 під'їзд)

- вул. В. Шума, 19 (1 під'їзд)

- проспект Миру, 6 (3 під'їзд)

- вул.1 Травня, 8А (2 під'їзд)

- вул.1 Травня, 2 (1 під'їзд)

- вул. Паркова, 14 (1 під'їзд)

- вул. Парусна 10 (2 під’їзд).

- проспект Миру, 19 (2 під’їзд)

- Данченко 3-б (2 під’їзд)

- Данченка, 5 (6 під’їзд)

- Паркова, 4 (2 під’їзд)

- 1 Травня, 2 (2 п).

- вул. 1 Травня, 2 (1 під’їзд).

Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища тощо), які увійшли до фонду захисних споруд цивільного захисту Чорноморської міської територіальної громади як найпростіші укриття:

- улаштування вентиляційних отворів в укриттях підвальних приміщень житлових будинків: Олександрійська 4, 22, Пр. Миру 12, 28, 32, 39, 41 1 Травня 2, 8-а, 17, 5, В. Шума 13, 19, Парусна, 7, 10, 11, Паркова, 8, 14, 20, 36, вул. Хантадзе, 10

- заміна вхідних дверей в укриттях в житлових будинках:  Олександрійська 4, 1 Травня 17, В. Шума 13, Парусна 11, 10, Пр. Миру 32, Пр. Миру 35-б, 35-г, 39, 41, Паркова 8, 14, 20, 36,  Олександрійська, 4,

- улаштування замків на вхідних дверях в укриттях в житлових будинках за адресами: вул. Віталія Шума, 13, 19, 1 Травня, 2, 5, 8-А, 17,  Данченка, 3-Б, Хантадзе, 10, проспект Миру, 8, 12, 26, 28, 32, 35-Б, 35-Г, 39, 41 Олександрійська, 4, 22, Парусна, 7, 10,11, Паркова, 8, 14, 20, 36.

- улаштування покриття щебеневої підлоги в укриттях підвальних приміщень житлових будинків за адресами: проспект Миру, 35-Б, Г, 28, 32, 39, 41, вул.1 Травня, 17, В.Шума, 13, Паркова, 36.

- Улаштування системи відеонагляду адміністративної будівлі за адресою: м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 2-Б

- Капітальний ремонт мереж холодного водопостачання житлового будинку за адресою: м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 10 (4-6 під'їзди)

Начальник служби технагляду КП «МУЖКГ»                    	Мельниченко О.М.