Довідка про виконання робіт КП «МУЖКГ» з 21 по 25 жовтня 2024р.

Поточний ремонт: за тиждень (з 21 по 25 жовтня) в будинках КП «МУЖКГ» замінено:

- труб водопровідних – 22 м.п.

- труб каналізаційних – 99,5 м.п.

- вентилів – 26 шт.

В роботі:

- Ж/будинки ЖЕД - 1, 2, 3, 4 – злив сирої води з систем опалення будинків та заповнювання мережною водою (зі 194 систем, запитано – 191 система (98,5%).

- Олександрійська 9 (2 під.) – ремонт під’їзду.

Виконано:

Поточний ремонт покрівлі – 170 кв.м.: Парусна 2, 1 Травня 15-а, 1 Травня 7, 1 Травня 2-а, 1 Травня 5,  Олександрійська 10, Данченка 26 (шифер), з використанням автовишки, Торгова 1 (шифер), з використанням автовишки,  1 Травня 10.

- Пр. Миру 15-а, 1 Травня 17, Пр. Миру 26 – прибирання покрівлі ж/будинків від сміття.

- Пр. Миру 1 – на дитячому майданчику демонтаж каруселі для ремонту в РБД.

- 1 Травня 17 кв.59, кв.111 В. Шума 17 кв.7 – скління вікон – 2,29 кв.м. (усунення наслідків атаки БПЛА).

- Данченка 3-б – на спортивному майданчику ремонт огорожі, електрозварювальні роботи.

- Ремонт дитячих майданчиків: Паркова 34, Лазурна 3.

- Наведення порядку на центральному складі.

- 1 Травня 4-а (6 під., 1-2 поверх) – ремонт під’їзду.

- В. Шума 13 (2 під.) – ремонт входу в під’їзд, закладання тріщини.

Електрична дільниця:

- Відновлено освітлення сходових клітин (ОСК) – 17 будинків.

  - Плановий огляд та поточний ремонт електрощитових, щитків поверхових в 11 будинку: Данченко 11, 13, 15, 17, 19, 21; Олександрійська 1, 3, 5, 7, 9.

  - Аварійні заявки - 1 шт.: Шевченко 1 – заміна ввідного автомату.

  - Роботи на замовлення структурних підрозділів КП «МУЖКГ»  - 3 заявки.

СДУДР:

- об’їзд по місту світлофорних об’єктів, усунення виявлених недоліків.

- перевірка технічних параметрів світлофорних об’єктів.

- в РБД – ремонт фрагменту інсталяції (якір, якірний ланцюг, багор), очищення, фарбування.

- Міське кладовище – видалення сухостою

- Заготівля дров.

Транспортна дільниця:

- прибирання вулиць міста (Глобус – 1 од.).

- навантаження та вивіз сміття  (ЖЕД – 1, 2, 3, 4) – 2 машини (навантажувач JCB, МАЗ).

- Прибирання листя ЖЕД-1, 3 (садовий пилосос)

За тиждень в КП «МУЖКГ» надійшло та виконано 269 заявок (в тому числі 74 заявки електричних, 195 заявок сантехнічних).

На 25 жовтня з початку року з наростаючим підсумком виконано:

Поточним ремонтом:

- поточний ремонт покрівлі – 1 270 кв.м.

- скління – 53,05  кв.м.

- ремонт під'їздів – 5 під’їздів.

На будинках КП «МУЖКГ» замінено:

- труб водопровідних – 1 775 м.п.

- труб каналізаційних – 1 266 м.п.

- вентилів – 1 146 шт.

- засувок – 63 шт.

- т/ ізоляція – 734 м.п.

Інженер ЕТС									Лук’янова Л.О.

Служба технічного нагляду

Виконано:

Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом 60-ти випусків госпфекальної каналізації за адресою м. Чорноморськ:

- вул. Хантадзе, 10 (1 під'їзд)

- проспект Миру, 7 (1 під'їзд)

- вул. Данченка, 7 (1,2,3,4 під'їзд)

- вул. В. Шума, 13 (1,2 під’їзди)

- пр. Миру, 10 (1 під'їзд)

- вул. 1 Травня, 10 (3 під'їзд)

- вул. Олександрійська, 3 (1,2,3 під'їзд)

- вул. Олександрійська, 10 (5 під'їзд)

- вул. 1 Травня, 15а (3 під'їзд)

- провул. Шкільний, 4-а (3-й випуск)

- вул. Спортивна, 6а (2п.)

- вул. Паркова, 12 (2п.)

- вул. В. Шума, 19 (2 під'їзд)

- проспект Миру, 35-Б

- проспект Миру, 41 (4п.)

- 1 Травня, 8а (1 п.)

- 1 Травня, 4 (5 п.)

- вул. Паркова, 26 (2п.)

- вул. Олександрійська, 18 (2п.)

- вул. Данченка, 3-Б (2 п.)

- вул. Олександрійська, 10 (4п.)

- вул. Олександрійська, 13 (1,2,3,4п.)

- провул. Шкільний, 4 (1 п.)

- проспект Миру, 16 (1, 2 ,3 ,4п.)

- проспект Миру, 17 (5, 6п.)

- Парусна, 16 (7п.)

- В. Шума, 17 (3)

- В. Шума, 13-А (1)

- В. Шума, 13 (3)

- 1 Травня, 15а (3п 2 вип)

- Пр. Миру, 8 (1,2,3,4)

- Корабельна, 4-Б (1)

- Шевченка, 11 (1)

-	проспект Миру, 23 (1, 2, 3, 4 п.)

-	проспект Миру, 25 (1, 2 п.).

- Паркова, 4  (3 п.)

- Паркова, 8  (1 п.)

- вул. Данченка, 3-а (5 п.)

- проспект Миру, 21 (3, 4 п.)

- Ремонт та улаштування металевої огорожі 16 м.п. по вул. Паркова, 10.

- Ремонт лавки біля скейт парку в 13 мкр.

- Капітальний ремонт приміщень Іллічівського міського суду за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. Праці, 10.

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Данченка, 3-Б (2п.)(вантажопасажир, пасажирський).

-	Капітальний ремонт (заміна) ліфтів за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 35-Г(вантажопасажир, пасажирський).

- Капітальний ремонт покрівлі над 3 та 4 під'їздами житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м.Чорноморськ, вул. Шевченка, 9-А (ОСББ "Номер шість"). Коригування

-	Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища тощо), які увійшли до фонду захисних споруд цивільного захисту Чорноморської міської територіальної громади як найпростіші укриття, улаштування датчиків руху, реле освітленості в укриттях підвальних приміщень житлових будинків за адресою: м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 4 (1-2 п.), проспект Миру, 12 (4п.), проспект Миру, 8 (4п.), вул. Хантадзе, 10 (1п.), вул. Данченка, 3-б (2п.), вул. 1 Травня, 8-а (3п.), вул. 1 Травня, 2 (2п.), вул. Паркова, 8 (1п.), вул. Паркова, 14 (1п.), вул. Паркова, 20 (1п.), проспект Миру, 15-б (1п.), вул. В. Шума, 13 (3п.), вул. В. Шума, 19 (1п.), вул. 1 Травня, 17 (4п.), (5п.), вул. Олександрійська, 22 (майстерня ЖЕД-3), вул. Парусна, 10 (1п.), вул. Парусна, 11 (3п.), вул. Парусна, 7 (3п.), проспект Миру, 26 (3п.), проспект Миру, 28 (між 3-4 п.), (5 п.), проспект Миру, 32 (1п.) (між 2-3 п.), проспект Миру, 35-Г, проспект Миру, 35-Б, проспект Миру, 39 (між 4-5п.), проспект Миру, 41 (1п.), (між 3-4п.), (між 4-5п.), (між 6-7п.), (між 8-9п.), вул. Паркова, 36 (2п.), (між 3-4п.), (між 5-6 п.), (7п.), (8п.), вул. 1 Травня, 5 (1п.), (5п.).

- Поточний ремонт дощоприймальних лотків зливової системи на міському пляжі.

- Утримання дитячих оздоровчих таборів («Райдужний» та «Чайка») – улаштування системи відеоспостереження за адресою: м. Чорноморськ, вул. Набережна, 20 (оздоровчий табір «Райдужний» КП «МУЖКГ»).

- Поточний ремонт мереж водопостачання, заміна вводу холодної води за адресою: м. Чорноморськ, провулок Шкільний, 4а

- Ремонт 2-х КЛ-0,4 кВ від ТП-2344 до ВРУ адміністративної будівлі КП «МУЖКГ» за адресою: м. Чорноморськ, вул. Олександрійська 2-Б

- Поточний ремонт обладнання теплового пункту за адресою: м. Чорноморськ, вул. Лазурна, 3

- Поточний ремонт обладнання теплового пункту за адресою: м. Чорноморськ, вул. В. Шума, 13-А

- Поточний ремонт обладнання теплового пункту за адресою: м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 15-А

- Поточний ремонт обладнання теплового пункту за адресою: м. Чорноморськ, пр-т Миру, 41

- Поточний ремонт обладнання теплового пункту за адресою: м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 3

- Поточний ремонт покрівлі багатоквартирного житлового будинку за адресою: м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 5. (виконано)

- Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища тощо), які увійшли до фонду захисних споруд цивільного захисту Чорноморської міської територіальної громади, як найпростіші укриття, відновлення обладнання на вхідних дверях в укриттях в житловому будинку за адресами: м. Чорноморськ, проспект Миру, 15-Б

- Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища тощо), які увійшли до фонду захисних споруд цивільного захисту Чорноморської міської територіальної громади, як найпростіші укритті, відновлення електроригельлного замку та блоку живлення на вхідних дверях в укритті в житловому будинку за адресами: м. Чорноморськ, проспект Миру, 8

- Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища тощо), які увійшли до фонду захисних споруд цивільного захисту Чорноморської міської територіальної громади як найпростіші укриття, улаштування електронних замків в укритті підвального приміщення житлового будинку за адресою: м. Чорноморськ, вул.Спортивна, 10

- Капітальний ремонт фасаду житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 22-А (ОСББ "Паркова 22-А").

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації дитячого та сімейного табору відпочинку "Чайка" за адресою: м. Чорноморськ, вул. Пляжна, 5

- Поточний ремонт конструктивних елементів (улаштування вентиляційних отворів) в житловому будинку за адресою: м. Чорноморськ, вул. Спортивна, 12-А

- Поточний ремонт конструктивних елементів (улаштування вентиляційних отворів) в житловому будинку за адресою: м. Чорноморськ, вул. Спортивна, 8

- Поточний ремонт конструктивних елементів (улаштування вентиляційних отворів) в житловому будинку за адресою: м. Чорноморськ, вул. Спортивна, 6-А

- Поточний ремонт конструктивних елементів (улаштування вентиляційних отворів) в житловому будинку за адресою: м. Чорноморськ, вул. Спортивна, 6

- Поточний ремонт конструктивних елементів (улаштування вентиляційних отворів) в житловому будинку за адресою: м. Чорноморськ, вул. Спортивна, 5

- Поточний ремонт конструктивних елементів (улаштування вентиляційних отворів) в житловому будинку за адресою: м. Чорноморськ, вул. Спортивна, 3

- Поточний ремонт конструктивних елементів (улаштування вентиляційних отворів) в житловому будинку за адресою: м. Чорноморськ,проспект Миру, 20-А

- Поточний ремонт конструктивних елементів (улаштування вентиляційних отворів) в житловому будинку за адресою: м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 11 (корпуси А, Б)

- Поточний ремонт конструктивних елементів (улаштування вентиляційних отворів) в житловому будинку за адресою: м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 7 (корпуси А, Б)

- Поточний ремонт конструктивних елементів (улаштування вентиляційних отворів) в житловому будинку за адресою: м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 7-А

- Поточний ремонт конструктивних елементів (улаштування вентиляційних отворів) в житловому будинку за адресою: м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 2-А

В роботі:

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 5 (1п.)

- Капітальний ремонт (заміна) ліфтів за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 35-Г(загально-будівельні роботи).

- Авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт (заміна) ліфтів за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 35-Г";

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Данченка, 3-Б (2п.) (загально-будівельні роботи).

- Авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Данченка, 3-Б (2п.)".

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 4-А (1)

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 10(4)

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 36 (4)

- Авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 36 (4)"

- Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м.Чорноморськ, вул.1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО")

- Коригування проектно-кошторисної документації: "Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м.Чорноморськ, вул.1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО")"

- Авторський нагляд: "Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м.Чорноморськ, вул.1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО")"

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м. Чорноморськ, вул. Праці, 9.

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску зливової каналізації за адресою: м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 12 (4 під'їзд)

Начальник служби технагляду КП «МУЖКГ»                    	Мельниченко О.М.