Довідка про виконання робіт КП «МУЖКГ» з 23 по 27 грудня 2024 р.

Поточний ремонт: за тиждень (з 23 по 27 грудня) в будинках КП «МУЖКГ» замінено:

- труб водопровідних – 45 м.п.

- труб каналізаційних – 3 м.п.

- вентилів – 27 шт.

В роботі:

- Олександрійська 18 (електродільниця) – ремонт приміщення.

- в РБД – виготовлення пандусу для встановлення вул. В. Шума 21 (6 під.) по зверненню кв.191 (інвалід дитинства).

- Пр. Миру 16 (2 під.) – ремонт сходів сходових маршів – 18 шт.в під’їзді, обрамлення кутовою сталлю, цементне стягування.

- виготовлення стойок – 11 шт. та вазонів – 11 шт. для встановлення на «Алеї Пам’яті» в парку Приморський.

- виготовлення подвійної гойдалки для встановлення на дитячому майданчику у сквері Чорноморський.

- в РБД – виготовлення 4-х секцій огорожі для встановлення на дитячому майданчику Пр. Миру 28 – 30, електрозварювальні роботи.

Виконано:

- Ремонт дитячих майданчиків: Парусна 16, 1 Травня 2,  Паркова 46.

- Пр. Миру 1 – прочищення жолобів водосточних труб зі сторони двору з використанням автовишки.

- Корабельна 9 (2 під.) – ремонт сходів сходових маршів в під’їзді, цементне стягування.

- Зафарбовування надписів на фасадах ж/б: Миру 10.

Електрична дільниця:

- Відновлено освітлення сходових клітин (ОСК) – 17 будинків.

  - Плановий огляд та поточний ремонт електрощитових, щитків поверхових в 7-ми будинках: Пр. Миру 17;15А;15Б;13А;11; Данченко 5;5А.

  - Роботи на замовлення структурних підрозділів КП «МУЖКГ»  - 4 заявки.

СДУДР:

- об’їзд по місту світлофорних об’єктів, усунення виявлених недоліків.

- перевірка технічних параметрів світлофорних об’єктів.

- Ремонт 3-х світлофорних об’єктів: пост ДАІ та с. Олександрівка вул. Перемоги – Центральна, Палац Культури.

Транспортна дільниця:

- навантаження та вивіз сміття  (ЖЕД – 1, 2, 4) – 3 машини (навантажувач JCB, МАЗ).

- Прибирання листя ЖЕД-1 (навантажувач JCB, МАЗ) – 4 машини

- Подрібнення гілок (ЖЕД – 3).

На 27 грудня з початку року з наростаючим підсумком виконано:

Поточним ремонтом:

- поточний ремонт покрівлі – 1 476 кв.м.

- скління – 67,8  кв.м.

- ремонт під'їздів – 7 під’їздів.

На будинках КП «МУЖКГ» замінено:

- труб водопровідних – 2 164,5 м.п.

- труб каналізаційних – 1 565 м.п.

- вентилів – 1 359 шт.

- засувок – 67 шт.

- т/ ізоляція – 734 м.п.

Інженер ЕТС									Лук’янова Л.О.

Служба технічного нагляду

Виконано:

Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом 65-ти випусків госпфекальної каналізації за адресою м. Чорноморськ:

- вул. Хантадзе, 10 (1 під'їзд)

- проспект Миру, 7 (1 під'їзд)

- вул. Данченка, 7 (1,2,3,4 під'їзд)

- вул. В. Шума, 13 (1,2 під’їзди)

- пр. Миру, 10 (1 під'їзд)

- вул. 1 Травня, 10 (3 під'їзд)

- вул. Олександрійська, 3 (1,2,3 під'їзд)

- вул. Олександрійська, 10 (5 під'їзд)

- вул. 1 Травня, 15а (3 під'їзд)

- провул. Шкільний, 4-а (3-й випуск)

- вул. Спортивна, 6а (2п.)

- вул. Паркова, 12 (2п.)

- вул. В. Шума, 19 (2 під'їзд)

- проспект Миру, 35-Б

- проспект Миру, 41 (4п.)

- 1 Травня, 8а (1 п.)

- 1 Травня, 4 (5 п.)

- вул. Паркова, 26 (2п.)

- вул. Олександрійська, 18 (2п.)

- вул. Данченка, 3-Б (2 п.)

- вул. Олександрійська, 10 (4п.)

- вул. Олександрійська, 13 (1,2,3,4п.)

- провул. Шкільний, 4 (1 п.)

- проспект Миру, 16 (1, 2 ,3 ,4п.)

- проспект Миру, 17 (5, 6п.)

- Парусна, 16 (7п.)

- В. Шума, 17 (3)

- В. Шума, 13-А (1)

- В. Шума, 13 (3)

- 1 Травня, 15а (3п 2 вип.)

- Пр. Миру, 8 (1,2,3,4)

- Корабельна, 4-Б (1)

- Шевченка, 11 (1)

-	проспект Миру, 23 (1, 2, 3, 4 п.)

-	проспект Миру, 25 (1, 2 п.).

- Паркова, 4  (3 п.)

- Паркова, 8  (1 п.)

- вул. Данченка, 3-а (5 п.)

- проспект Миру, 21 (3, 4 п.)

- вул. Шевченка, 6 (1, 2-2од, 3 під'їзд)

- проспект Миру, 28 (4)

- Праці, 11 (1,2,3 п.)

- Данченка, 3-а (6 п.)

- Олександрійська, 11 (4 п.)

- Капітальний ремонт приміщень Іллічівського міського суду за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. Праці, 10.

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Данченка, 3-Б (2п.)(вантажопасажир, пасажирський).

-	Капітальний ремонт (заміна) ліфтів за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 35-Г(вантажопасажир, пасажирський).

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 5 (1п.)

- Капітальний ремонт покрівлі над 3 та 4 під'їздами житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. Шевченка, 9-А (ОСББ "Номер шість"). Коригування

- Капітальний ремонт світлофорного об'єкту на перехресті вул. Перемоги - пост ДАІ за адресою: автомобільні дороги М27 Одеса - Чорноморськ, Н-33 Одеса - Білгород-Дністровський - Монаші - /М-15/ Під'їзд до порту Чорноморськ, та Т-16-47 /Н-33/ - Кароліно-Бугаз-Грибівка-Санжійка - /М-27/.

-«Капітальний ремонт, заміна каналізаційних випусків багатоквартирного будинку за адресою: м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 24»

- Капітальний ремонт, заміна каналізаційних відпусків багатоквартирного будинку за адресою: м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 20

- Капітальний ремонт, заміна каналізаційних відпусків багатоквартирного будинку за адресою: м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 22

- Капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення в житловому багатоквартирному будинку ЖБК "Лазурна 1" за адресою: м. Чорноморськ, вул. Лазурна, 1

-	Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища тощо), які увійшли до фонду захисних споруд цивільного захисту Чорноморської міської територіальної громади як найпростіші укриття, улаштування датчиків руху, реле освітленості в укриттях підвальних приміщень житлових будинків за адресою: м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 4 (1-2 п.), проспект Миру, 12 (4п.), проспект Миру, 8 (4п.), вул. Хантадзе, 10 (1п.), вул. Данченка, 3-б (2п.), вул. 1 Травня, 8-а (3п.), вул. 1 Травня, 2 (2п.), вул. Паркова, 8 (1п.), вул. Паркова, 14 (1п.), вул. Паркова, 20 (1п.), проспект Миру, 15-б (1п.), вул. В. Шума, 13 (3п.), вул. В. Шума, 19 (1п.), вул. 1 Травня, 17 (4п.), (5п.), вул. Олександрійська, 22 (майстерня ЖЕД-3), вул. Парусна, 10 (1п.), вул. Парусна, 11 (3п.), вул. Парусна, 7 (3п.), проспект Миру, 26 (3п.), проспект Миру, 28 (між 3-4 п.), (5 п.), проспект Миру, 32 (1п.) (між 2-3 п.), проспект Миру, 35-Г, проспект Миру, 35-Б, проспект Миру, 39 (між 4-5п.), проспект Миру, 41 (1п.), (між 3-4п.), (між 4-5п.), (між 6-7п.), (між 8-9п.), вул. Паркова, 36 (2п.), (між 3-4п.), (між 5-6 п.), (7п.), (8п.), вул. 1 Травня, 5 (1п.), (5п.).

- Поточний ремонт дощоприймальних лотків зливової системи на міському пляжі.

- Утримання дитячих оздоровчих таборів («Райдужний» та «Чайка») – улаштування системи відеоспостереження за адресою: м. Чорноморськ, вул. Набережна, 20 (оздоровчий табір «Райдужний» КП «МУЖКГ»).

- Поточний ремонт мереж водопостачання, заміна вводу холодної води за адресою: м. Чорноморськ, провулок Шкільний, 4а

- Ремонт 2-х КЛ-0,4 кВ від ТП-2344 до ВРУ адміністративної будівлі КП «МУЖКГ» за адресою: м. Чорноморськ, вул. Олександрійська 2-Б

- Поточний ремонт обладнання теплового пункту за адресою: м. Чорноморськ, вул. Лазурна, 3

- Поточний ремонт обладнання теплового пункту за адресою: м. Чорноморськ, вул. В. Шума, 13-А

- Поточний ремонт обладнання теплового пункту за адресою: м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 15-А

- Поточний ремонт обладнання теплового пункту за адресою: м. Чорноморськ, пр. Миру, 41

- Поточний ремонт обладнання теплового пункту за адресою: м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 3

- Поточний ремонт покрівлі багатоквартирного житлового будинку за адресою: м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 5. (виконано)

- Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища тощо), які увійшли до фонду захисних споруд цивільного захисту Чорноморської міської територіальної громади, як найпростіші укриття, відновлення обладнання на вхідних дверях в укриттях в житловому будинку за адресами: м. Чорноморськ, проспект Миру, 15-Б

- Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища тощо), які увійшли до фонду захисних споруд цивільного захисту Чорноморської міської територіальної громади, як найпростіші укритті, відновлення електроригельлного замку та блоку живлення на вхідних дверях в укритті в житловому будинку за адресами: м. Чорноморськ, проспект Миру, 8

- Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища тощо), які увійшли до фонду захисних споруд цивільного захисту Чорноморської міської територіальної громади як найпростіші укриття, улаштування електронних замків в укритті підвального приміщення житлового будинку за адресою: м. Чорноморськ, вул. Спортивна, 10

- Капітальний ремонт фасаду житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 22-А (ОСББ "Паркова 22-А").

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації дитячого та сімейного табору відпочинку "Чайка" за адресою: м. Чорноморськ, вул. Пляжна, 5

- Поточний ремонт конструктивних елементів (улаштування вентиляційних отворів) в житловому будинку за адресою: м. Чорноморськ, вул. Спортивна, 12-А

- Поточний ремонт конструктивних елементів (улаштування вентиляційних отворів) в житловому будинку за адресою: м. Чорноморськ, вул. Спортивна, 8

- Поточний ремонт конструктивних елементів (улаштування вентиляційних отворів) в житловому будинку за адресою: м. Чорноморськ, вул. Спортивна, 6-А

- Поточний ремонт конструктивних елементів (улаштування вентиляційних отворів) в житловому будинку за адресою: м. Чорноморськ, вул. Спортивна, 6

- Поточний ремонт конструктивних елементів (улаштування вентиляційних отворів) в житловому будинку за адресою: м. Чорноморськ, вул. Спортивна, 5

- Поточний ремонт конструктивних елементів (улаштування вентиляційних отворів) в житловому будинку за адресою: м. Чорноморськ, вул. Спортивна, 3

- Поточний ремонт конструктивних елементів (улаштування вентиляційних отворів) в житловому будинку за адресою: м. Чорноморськ, проспект Миру, 20-А

- Поточний ремонт конструктивних елементів (улаштування вентиляційних отворів) в житловому будинку за адресою: м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 11 (корпуси А, Б)

- Поточний ремонт конструктивних елементів (улаштування вентиляційних отворів) в житловому будинку за адресою: м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 7 (корпуси А, Б)

- Поточний ремонт конструктивних елементів (улаштування вентиляційних отворів) в житловому будинку за адресою: м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 7-А

- Поточний ремонт конструктивних елементів (улаштування вентиляційних отворів) в житловому будинку за адресою: м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 2-А

- Ремонт та улаштування металевої огорожі 16 м.п. по вул. Паркова, 10.

- Ремонт лавки біля скейт парку в 13 мкр.

В роботі:

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 5 (1п.) (загально-будівельні роботи).

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 4-А (1)

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 10(4)

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 36 (4)

- Авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 36 (4)"

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Лазурна, 7(1)

- Авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Лазурна, 7(1)"

- Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул.1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО")

- Авторський нагляд: "Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул.1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО")"

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м. Чорноморськ, вул. Праці, 9.

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску зливової каналізації за адресою: м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 12 (4 під'їзд)

-Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м. Чорноморськ, вул. Спортивна, 10 (1 п.)

-Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул.Праці, 3 (2 п.)

Начальник служби технагляду КП «МУЖКГ»                    	Мельниченко О.М.