Довідка про виконання робіт КП «МУЖКГ» з 25 по 29 листопада 2024р.

Поточний ремонт: за тиждень (з 25 по 29 листопада) в будинках КП «МУЖКГ» замінено:

- труб водопровідних – 25 м.п.

- труб каналізаційних – 20 м.п.

- вентилів – 20 шт.

В роботі:

- с. Олександрівка  – усунення наслідків атаки БПЛА (ремонт віконних та дверних отворів (плівка, OSB, скло), прибирання території та вивіз сміття, скла та інше.

- Ж/будинки ЖЕД - 1,2,3,4 – запуск опалення, наладка систем опалення, розповітрювання систем.

- Скління – 9,0 кв.м

- Олександрійська 12 (6 під.) – ремонт входу в під’їзд.

- Корабельна 5 – ремонт фасаду.

- Спортивна 8 – частковий ремонт фасаду.

- Паркова 8 (2під.) – ремонт входу в під’їзд.

- виготовлення стойок – 11 шт. для встановлення на «Алеї Пам’яті» в парку Приморський.

- виготовлення подвійної гойдалки для встановлення на дитячому майданчику у сквері Чорноморський.

- ремонт каруселі з дитячого майданчику парк Молодіжний та гойдалки з дитячого майданчику Олександрійська 15.

Виконано:

- Відповідно до Розпорядження міського голови №355 від 26.11.2024 прийняття участі в загальноміської толоці (навантаження та прибирання куп листя).

- Поточний ремонт покрівлі: Спортивна 8 (3 під.).

- Парусна 6 (кор. А, Б) – виготовлення, фарбування та встановлення 2-х поручів на ганку входу в під’їзд.

- 1 Травня 5 (1 під.) – виготовлення, фарбування та встановлення поручня на 1 поверсі в під’їзді

- Ремонт дитячих майданчиків: Парусна 1.

Електрична дільниця:

- Відновлено освітлення сходових клітин (ОСК) – 17 будинків.

  - Плановий огляд та поточний ремонт електрощитових, щитків поверхових в 10-ти будинках: Пр. Миру 28; 41; Спортивна 3; 5; 6; 6А; 8; 10; 12; 12А.

  - Роботи на замовлення структурних підрозділів КП «МУЖКГ»  - 11 заявок (у тому числі: відновлення освітлення в Укриттях Пр. Миру 32, Пр. Миру 15-б - 2 заявки, встановлення індивідуальних ел. лічильників вул. Паркова 20-а (гуртожиток) - 3 заявки).

СДУДР:

- об’їзд по місту світлофорних об’єктів, усунення виявлених недоліків.

- перевірка технічних параметрів світлофорних об’єктів.

- Тестування акумуляторів на світлофорних об’єктах (підключення живлення): Пр. Миру – вул. 1 Травня, вул. 1 Травня – В. Шума, вул. 1 Травня – Олександрійська.

- Ремонт 2-х дорожніх знаків (вул. Олександрійська-вул. Спортивна, вул. Паркова).

- Міське кладовище – видалення сухостою

- Заготівля дров.

Транспортна дільниця:

- прибирання вулиць міста (Глобус – 1 од.).

- навантаження та вивіз сміття  (ЖЕД – 1, 2, 3, 4) – 4 машини (навантажувач JCB, МАЗ).

- Прибирання листя ЖЕД-1,2,3,4 (садовий пилосос) – 8 тракторів.

На 29 листопада з початку року з наростаючим підсумком виконано:

Поточним ремонтом:

- поточний ремонт покрівлі – 1 376 кв.м.

- скління – 63,89  кв.м.

- ремонт під'їздів – 7 під’їздів.

На будинках КП «МУЖКГ» замінено:

- труб водопровідних – 1 977 м.п.

- труб каналізаційних – 1 391 м.п.

- вентилів – 1 277 шт.

- засувок – 67 шт.

- т/ ізоляція – 734 м.п.

Інженер ЕТС									Лук’янова Л.О.

Служба технічного нагляду

Виконано:

Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом 60-ти випусків госпфекальної каналізації за адресою м. Чорноморськ:

- вул. Хантадзе, 10 (1 під'їзд)

- проспект Миру, 7 (1 під'їзд)

- вул. Данченка, 7 (1,2,3,4 під'їзд)

- вул. В. Шума, 13 (1,2 під’їзди)

- пр. Миру, 10 (1 під'їзд)

- вул. 1 Травня, 10 (3 під'їзд)

- вул. Олександрійська, 3 (1,2,3 під'їзд)

- вул. Олександрійська, 10 (5 під'їзд)

- вул. 1 Травня, 15а (3 під'їзд)

- провул. Шкільний, 4-а (3-й випуск)

- вул. Спортивна, 6а (2п.)

- вул. Паркова, 12 (2п.)

- вул. В. Шума, 19 (2 під'їзд)

- проспект Миру, 35-Б

- проспект Миру, 41 (4п.)

- 1 Травня, 8а (1 п.)

- 1 Травня, 4 (5 п.)

- вул. Паркова, 26 (2п.)

- вул. Олександрійська, 18 (2п.)

- вул. Данченка, 3-Б (2 п.)

- вул. Олександрійська, 10 (4п.)

- вул. Олександрійська, 13 (1,2,3,4п.)

- провул. Шкільний, 4 (1 п.)

- проспект Миру, 16 (1, 2 ,3 ,4п.)

- проспект Миру, 17 (5, 6п.)

- Парусна, 16 (7п.)

- В. Шума, 17 (3)

- В. Шума, 13-А (1)

- В. Шума, 13 (3)

- 1 Травня, 15а (3п 2 вип.)

- Пр. Миру, 8 (1,2,3,4)

- Корабельна, 4-Б (1)

- Шевченка, 11 (1)

-	проспект Миру, 23 (1, 2, 3, 4 п.)

-	проспект Миру, 25 (1, 2 п.).

- Паркова, 4  (3 п.)

- Паркова, 8  (1 п.)

- вул. Данченка, 3-а (5 п.)

- проспект Миру, 21 (3, 4 п.)

- вул. Шевченка, 6 (1, 2-2од, 3 під'їзд)

- проспект Миру, 28 (4)

- Капітальний ремонт приміщень Іллічівського міського суду за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. Праці, 10.

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Данченка, 3-Б (2п.)(вантажопасажир, пасажирський).

-	Капітальний ремонт (заміна) ліфтів за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 35-Г(вантажопасажир, пасажирський).

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 5 (1п.)

- Капітальний ремонт покрівлі над 3 та 4 під'їздами житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. Шевченка, 9-А (ОСББ "Номер шість"). Коригування

- Капітальний ремонт світлофорного об'єкту на перехресті вул.Перемоги - пост ДАІ за адресою: автомобільні дороги М27 Одеса - Чорноморськ, Н-33 Одеса - Білгород-Дністровський - Монаші - /М-15/ Під'їзд до порту Чорноморськ, та Т-16-47 /Н-33/ - Кароліно-Бугаз-Грибівка-Санжійка - /М-27/.

-	Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища тощо), які увійшли до фонду захисних споруд цивільного захисту Чорноморської міської територіальної громади як найпростіші укриття, улаштування датчиків руху, реле освітленості в укриттях підвальних приміщень житлових будинків за адресою: м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 4 (1-2 п.), проспект Миру, 12 (4п.), проспект Миру, 8 (4п.), вул. Хантадзе, 10 (1п.), вул. Данченка, 3-б (2п.), вул. 1 Травня, 8-а (3п.), вул. 1 Травня, 2 (2п.), вул. Паркова, 8 (1п.), вул. Паркова, 14 (1п.), вул. Паркова, 20 (1п.), проспект Миру, 15-б (1п.), вул. В. Шума, 13 (3п.), вул. В. Шума, 19 (1п.), вул. 1 Травня, 17 (4п.), (5п.), вул. Олександрійська, 22 (майстерня ЖЕД-3), вул. Парусна, 10 (1п.), вул. Парусна, 11 (3п.), вул. Парусна, 7 (3п.), проспект Миру, 26 (3п.), проспект Миру, 28 (між 3-4 п.), (5 п.), проспект Миру, 32 (1п.) (між 2-3 п.), проспект Миру, 35-Г, проспект Миру, 35-Б, проспект Миру, 39 (між 4-5п.), проспект Миру, 41 (1п.), (між 3-4п.), (між 4-5п.), (між 6-7п.), (між 8-9п.), вул. Паркова, 36 (2п.), (між 3-4п.), (між 5-6 п.), (7п.), (8п.), вул. 1 Травня, 5 (1п.), (5п.).

- Поточний ремонт дощоприймальних лотків зливової системи на міському пляжі.

- Утримання дитячих оздоровчих таборів («Райдужний» та «Чайка») – улаштування системи відеоспостереження за адресою: м. Чорноморськ, вул. Набережна, 20 (оздоровчий табір «Райдужний» КП «МУЖКГ»).

- Поточний ремонт мереж водопостачання, заміна вводу холодної води за адресою: м. Чорноморськ, провулок Шкільний, 4а

- Ремонт 2-х КЛ-0,4 кВ від ТП-2344 до ВРУ адміністративної будівлі КП «МУЖКГ» за адресою: м. Чорноморськ, вул. Олександрійська 2-Б

- Поточний ремонт обладнання теплового пункту за адресою: м. Чорноморськ, вул. Лазурна, 3

- Поточний ремонт обладнання теплового пункту за адресою: м. Чорноморськ, вул. В. Шума, 13-А

- Поточний ремонт обладнання теплового пункту за адресою: м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 15-А

- Поточний ремонт обладнання теплового пункту за адресою: м. Чорноморськ, пр. Миру, 41

- Поточний ремонт обладнання теплового пункту за адресою: м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 3

- Поточний ремонт покрівлі багатоквартирного житлового будинку за адресою: м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 5. (виконано)

- Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища тощо), які увійшли до фонду захисних споруд цивільного захисту Чорноморської міської територіальної громади, як найпростіші укриття, відновлення обладнання на вхідних дверях в укриттях в житловому будинку за адресами: м. Чорноморськ, проспект Миру, 15-Б

- Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища тощо), які увійшли до фонду захисних споруд цивільного захисту Чорноморської міської територіальної громади, як найпростіші укритті, відновлення електроригельлного замку та блоку живлення на вхідних дверях в укритті в житловому будинку за адресами: м. Чорноморськ, проспект Миру, 8

- Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища тощо), які увійшли до фонду захисних споруд цивільного захисту Чорноморської міської територіальної громади як найпростіші укриття, улаштування електронних замків в укритті підвального приміщення житлового будинку за адресою: м. Чорноморськ, вул. Спортивна, 10

- Капітальний ремонт фасаду житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 22-А (ОСББ "Паркова 22-А").

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації дитячого та сімейного табору відпочинку "Чайка" за адресою: м. Чорноморськ, вул. Пляжна, 5

- Поточний ремонт конструктивних елементів (улаштування вентиляційних отворів) в житловому будинку за адресою: м. Чорноморськ, вул. Спортивна, 12-А

- Поточний ремонт конструктивних елементів (улаштування вентиляційних отворів) в житловому будинку за адресою: м. Чорноморськ, вул. Спортивна, 8

- Поточний ремонт конструктивних елементів (улаштування вентиляційних отворів) в житловому будинку за адресою: м. Чорноморськ, вул. Спортивна, 6-А

- Поточний ремонт конструктивних елементів (улаштування вентиляційних отворів) в житловому будинку за адресою: м. Чорноморськ, вул. Спортивна, 6

- Поточний ремонт конструктивних елементів (улаштування вентиляційних отворів) в житловому будинку за адресою: м. Чорноморськ, вул. Спортивна, 5

- Поточний ремонт конструктивних елементів (улаштування вентиляційних отворів) в житловому будинку за адресою: м. Чорноморськ, вул. Спортивна, 3

- Поточний ремонт конструктивних елементів (улаштування вентиляційних отворів) в житловому будинку за адресою: м. Чорноморськ, проспект Миру, 20-А

- Поточний ремонт конструктивних елементів (улаштування вентиляційних отворів) в житловому будинку за адресою: м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 11 (корпуси А, Б)

- Поточний ремонт конструктивних елементів (улаштування вентиляційних отворів) в житловому будинку за адресою: м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 7 (корпуси А, Б)

- Поточний ремонт конструктивних елементів (улаштування вентиляційних отворів) в житловому будинку за адресою: м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 7-А

- Поточний ремонт конструктивних елементів (улаштування вентиляційних отворів) в житловому будинку за адресою: м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 2-А

- Ремонт та улаштування металевої огорожі 16 м.п. по вул. Паркова, 10.

- Ремонт лавки біля скейт парку в 13 мкр.

В роботі:

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 5 (1п.) (загально-будівельні роботи).

- Капітальний ремонт (заміна) ліфтів за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 35-Г(загально-будівельні роботи).

- Авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт (заміна) ліфтів за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 35-Г";

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Данченка, 3-Б (2п.) (загально-будівельні роботи).

- Авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Данченка, 3-Б (2п.)".

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 4-А (1)

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 10(4)

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 36 (4)

- Авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 36 (4)"

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Лазурна, 7(1)

- Авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Лазурна, 7(1)"

- Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул.1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО")

- Коригування проектно-кошторисної документації: "Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул.1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО")"

- Авторський нагляд: "Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул.1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО")"

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м. Чорноморськ, вул. Праці, 9.

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску зливової каналізації за адресою: м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 12 (4 під'їзд)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випусків госпфекальної каналізації за адресою: м. Чорноморськ, вул. Праці, 11 (1,2,3 п.)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м. Чорноморськ, вул. Данченка, 3-а (6 п.)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випусків госпфекальної каналізації за адресою: м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 11 (4 п.)

Начальник служби технагляду КП «МУЖКГ»                    	Мельниченко О.М.