Довідка про виконання робіт КП «МУЖКГ» з 03 по 07 лютого 2025 р.

Поточний ремонт: за тиждень (з 03 по 07 лютого) в будинках КП «МУЖКГ» замінено:

- труб водопровідних – 18,5 м.п.

- труб каналізаційних – 79 м.п.

- вентилів – 16 шт.

В роботі:

- Олександрійська 18 (електродільниця) – ремонт приміщення.

- в РБД – виготовлення нових дверей входу в під’їзд вул. Олександрійська 16 (гуртожиток).

- в РБД – виготовлення ваз для квітів (10 шт.) для встановлення в Парку Приморський на Алеї Пам’яті, електрозварювальні роботи.

Виконано:

- Поточний ремонт покрівлі: Спортивна 10, Корабельна 6 (шифер), 1 Травня 7.

- В. Шума 15 (1 під.) – прибирання та вивезення сміття з пожарних сходів 1-9 поверхи.

- Міський пляж – демонтаж та прибирання аварійних ділянок дерев'яного настилу в районі кафе «Мартиніка», навантаження та вивіз.

- Зафарбовування написів – 34 кв.м. на фасадах ж/будинків (наркотичних, інформаційних): Парусна 16, В. Шума 19, В. Шума 21, Парусна 14, Захисників України 11, Лазурна 3, пр. Миру 43.

- Ремонт лав для відпочинку (виготовлення, фарбування та встановлення рейок): Пр. Миру 43, Радісна 11-б, 13-й мікрорайон.

- ремонт ігрових елементів на дитячому майданчику: Олександрійська 4-а, В. Шума 21 (3 під.).

Електрична дільниця:

- Відновлено освітлення сходових клітин (ОСК) – 16 будинків.

- Плановий огляд та поточний ремонт електрощитових, щитків поверхових у 11-ти будинках: Паркова 22, 24, 26, 34, 36; Захисників України 2, 2а, 4, 4а, 8а, 10.

- Аварійні заявки на 3-х ж/будинках: Олександрійська 10, Данченка 9, Парусна 10

- Роботи на замовлення структурних підрозділів КП «МУЖКГ» - 4 заявки.

СДУДР:

- об’їзд по місту світлофорних об’єктів, усунення виявлених недоліків.

- перевірка технічних параметрів світлофорних об’єктів.

- Ремонт 4-х світлофорних об’єктів: вул. В. Шума – Парусна, вул. Олександрійська – Парусна, Палац Культури, вул. Перемоги – Данченка.

- Кладовище (вул. Парусна) – видалення сухостою.

Транспортна дільниця:

- навантаження та вивіз сміття  (ЖЕД – 1, 2, 3 пляж) – 6 машин (навантажувач JCB, МАЗ, самоскид навантажувач, трактор МТЗ).

- Подрібнення гілок: ЖЕД-3.

На 07 лютого з початку року з наростаючим підсумком виконано:

Поточним ремонтом:

- поточний ремонт покрівлі – 34 кв.м.

На будинках КП «МУЖКГ» замінено:

- труб водопровідних – 159 м.п.

- труб каналізаційних – 204 м.п.

- вентилів – 92 шт.

Інженер ЕТС									Лук’янова Л.О.

Служба технічного нагляду

Виконано:

-	Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 36 (4) – (демонтаж, монтаж, пусконаладка)

В роботі:

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 5 (1п.) (загально-будівельні роботи).

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 4-А (1) ( загально-будівельні роботи).

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 10(4).

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 36 (4) ( загально-будівельні роботи).

- Авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 36 (4)".

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Лазурна, 7(1).

- Авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Лазурна, 7(1)".

- Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО").

- Авторський нагляд: "Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул.1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО")".

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м. Чорноморськ, вул. Праці, 9.

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску зливової каналізації за адресою: м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 12 (4 під'їзд).

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м. Чорноморськ, вул. Спортивна, 10 (1 п.).

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Праці, 3 (2 п.).

- Поточний ремонт мереж каналізації за адресою: м. Чорноморьск, вул. Олександрійська, 22

Начальник служби технагляду КП «МУЖКГ»                    	Мельниченко О.М.