Довідка про виконання робіт КП «МУЖКГ» з 13 по 17 січня 2025 р.

Поточний ремонт: за тиждень (з 13 по 17 січня 2025 р.) в будинках КП «МУЖКГ» замінено:

- труб водопровідних – 19,5 м.п.

- труб каналізаційних – 24,5 м.п.

- вентилів – 13 шт.

В роботі:

- Олександрійська 18 (електродільниця) – ремонт приміщення.

- Парусна 12, Парусна 10 – на дитячих майданчиках демонтаж каруселі – 2 шт. для ремонту в РБД (заміна підшипників).

- Олександрійська 4-а – на дитячому майданчику демонтаж гойдалки для ремонту в РБД (заміна підшипників).

Виконано:

- Поточний ремонт покрівлі: Пр. Миру 8.

- Парусна 7 (1 під.) - виготовлення та встановлення пандусу на 1-му поверсі та поручню.

- Пр. Миру 3-а (2 під.) – ремонт сходів сходових маршів в під’їзді, обрамлення кутовою сталлю, цементне стягування.

- Палац Спорту – розбирання новорічної ялинки.

- Олександрійська 2-б – прибирання новорічної ялинки.

- Парусна 7 – прибирання підвалу.

- Пр. Миру 39 – прибирання козирків над входами в під’їзди від сміття та мотлоху.

- Ремонт дитячих майданчиків: Парусна 10, Парусна 12, 1 Травня 5.

- Ремонт спортивних майданчиків: Парк Приморський (Варкаут).

- 1 Травня 5 – на дитячому майданчику ремонт дитячого ігрового комплексу.

Електрична дільниця:

- Відновлено освітлення сходових клітин (ОСК) – 15 будинків.

- Плановий огляд та поточний ремонт електрощитових, щитків поверхових в 21-му будинку: Данченко 12; Пр. Миру 7; 7А; 9; 1; 3; 3А; 5А; Корабельна 2; 2А; 4; 4А; 4Б; 6; 6А; 3; 5; 7; 8; 9; 12.

- Роботи на замовлення структурних підрозділів КП «МУЖКГ» - 6 заявок. У тому числі: Палац спорту - демонтаж міської ялинки, Олександрійська 2Б – встановлення та підключення акумуляторної системи накопичення енергії, Паркова 20А к.41 (гуртожиток) – монтаж індивідуального ел. лічильнику та інше.

СДУДР:

- об’їзд по місту світлофорних об’єктів, усунення виявлених недоліків.

- перевірка технічних параметрів світлофорних об’єктів.

- Ремонт 2-х світлофорних об’єктів: вул. Парусна – вул. Олександрійська, вул. В. Шума – вул. Парусна.

Транспортна дільниця:

- навантаження та вивіз сміття  (ЖЕД – 1, 2, 3, 4) – 7 машини (навантажувач JCB, МАЗ, самоскид навантажувач).

- Подрібнення гілок: ЖЕД – 3.

На 17 січня з початку року з наростаючим підсумком виконано:

Поточним ремонтом:

- поточний ремонт покрівлі – 16 кв.м.

На будинках КП «МУЖКГ» замінено:

- труб водопровідних – 60 м.п.

- труб каналізаційних – 61,5 м.п.

- вентилів – 40 шт.

Інженер ЕТС									Лук’янова Л.О.

Служба технічного нагляду

В роботі:

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 5 (1п.) (загально-будівельні роботи).

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 4-А (1) ( загально-будівельні роботи).

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 10(4).

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 36 (4).

- Авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 36 (4)".

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Лазурна, 7(1).

- Авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Лазурна, 7(1)".

- Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО").

- Авторський нагляд: "Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул.1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО")".

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м. Чорноморськ, вул. Праці, 9.

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску зливової каналізації за адресою: м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 12 (4 під'їзд).

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м. Чорноморськ, вул. Спортивна, 10 (1 п.).

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Праці, 3 (2 п.).

Начальник служби технагляду КП «МУЖКГ»                    	Мельниченко О.М.