Довідка про виконання робіт КП «МУЖКГ» з 17 по 21 березня 2025 р.

Поточний ремонт: за тиждень (з 17 по 21 березня) в будинках КП «МУЖКГ» замінено:

- труб водопровідних – 18,5 м.п.

- труб каналізаційних – 41,5 м.п.

- вентилів – 6 шт.

В роботі:

- Олександрійська 18 (електродільниця) – ремонт приміщення.

- виготовлення пандусу для встановлення на 1 поверсі 5 під’їзду ж/будинку Олександрійська 4-а.

- виготовлення лав для відпочинку – 7 шт. для встановлення в парку Приморському на Алеї Пам’яті.

- У рамках двомісячника благоустрою міста ведуться роботи по підготовки об’єктів до фарбування (зачищення), ремонт огорожі квітників, очищення квітників від сухих квітів, підрізання чагарників, демонтаж старих металевих конструкцій та інше.

Виконано:

- Поточний ремонт покрівлі: Парусна 14, Олександрійська 2-а, Олександрійська 24, Захисників України  2-а, Шкільний пров. 4-а.

- виготовлення та встановлення 2-х грат на вікна 1 поверху санвузлу гуртожитку Шкільний пров. 4-а.

- Олександрійська 19, 18, 20, 22, 24, 18-а, 16, Парусна 6, 14, 16, 12, В. Шума 17, 17-а, 19, 21, В. Шума 15, 13, 13А, 11, 9, Захисників України 15А, 17, 13, Олександрійська 10, 12, Парусна 14 (біля ТП)  – прибирання та вивезення автомобільних шин з прибудинкових територій – 6 машин (750 шт.).

- Очищення підвалів від сміття: Паркова 24, Пр. Миру 8.

- Фарбування лав для відпочинку – 12 шт.

Електрична дільниця:

- Відновлено освітлення сходових клітин (ОСК) – 15 будинків.

  - Плановий огляд та поточний ремонт електрощитових, щитків поверхових у 8-ми будинках: В. Шума 6, 6а; Парусна 14, 13, 11, 9, 7, 3.

  - Роботи на замовлення структурних підрозділів КП «МУЖКГ» - 7 заявок у тому числі: Олександрійська 16 к.722-727– встановлення ел. лічильника на кубрик за мешканців гуртожитку, Данченко 11 – відновлення освітлення елеваторного вузла, Захисників України 17 – демонтаж дроту з фасаду будівлі, Захисників України 13 (4 під.) – заміна світильника та інше.

СДУДР:

- об’їзд по місту світлофорних об’єктів, усунення виявлених недоліків.

- перевірка технічних параметрів світлофорних об’єктів.

- М. Долина – ремонт світлофорного об’єкту.

- в РБД - ремонт автовишки.

- Очищення та помивка дорожніх знаків по місту від бруду та написів.

- Транспортна дільниця:

- навантаження та вивіз сміття  (ЖЕД – 1, 2, 3, 4) – 4 машини (навантажувач JCB, МАЗ, самоскид навантажувач, трактор МТЗ).

- навантаження та вивіз автомобільних шин з прибудинкових територій ЖЕД-3 – 6 машин (навантажувач JCB, МАЗ).

- Очищення осьових по місту.

- Прибирання вулиць міста (Глобус).

- Механічне дроблення гілок (ЖЕД – 1).

На 21 березня з початку року з наростаючим підсумком виконано:

Поточним ремонтом:

- поточний ремонт покрівлі – 102 кв.м.

На будинках КП «МУЖКГ» замінено:

- труб водопровідних – 290 м.п.

- труб каналізаційних – 465 м.п.

- вентилів – 209 шт.

- засувок – 1 шт.

Інженер ЕТС									Лук’янова Л.О.

Служба технічного нагляду

Виконано:

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м. Чорноморськ:

- вул. Праці, 9.

- вул. Шевченка, 13 (1, 2, 3 під'їзди)

- вул. Олександрійська, 12 (5 під'їзд)

- вул. Данченка, 15 (1 під'їзд)

- Поточний ремонт мереж каналізації за адресою: м. Чорноморьск, вул. Олександрійська, 22 (2, 3 під’їзди)

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 36 (4)

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 5 (1п.) (загально-будівельні роботи).

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 4-А (1) ( загально-будівельні роботи).

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 10(4).

- Авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 36 (4)".

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Лазурна, 7(1) (демонтаж, монтаж пусконаладка)

- Поточний ремонт, заміна вікон в нежитловому приміщенні, пошкодженого внаслідок збройної агресії Російської Федерації за адресою: м. Чорноморськ, вул. Захисників України, 17-В (демонтаж, монтаж вікон)

В роботі:

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28 (4)

- Авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28 (4)"

- Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО").

- Авторський нагляд: "Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул.1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО")"

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випусків госпфекальної та  зливової каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Олександрійська, 12 (4, 6 під'їзди)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м. Чорноморськ, вул. Спортивна, 10 (1 п.)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Праці, 3 (2 п.)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Захисників України, 5 (4 під'їзд, другий випуск)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова, 22, (4 п.)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, проспект Миру, 1 (4 під'їзд)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Хантадзе, 2 (10 під'їзд)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, проспект Миру, 11 (1 під'їзд)

- Обстеження конструкцій та споруд на міському пляжі, виявлення несучої здатності грунтів уклонів міського пляжу, причин виникнення деформацій сходів в прибережній зоні на ділянці протизсувних заходів від центральної алеї Приморського парку до міського пляжу та дощоприймальних лотків

- Капітальний ремонт: улаштування зовнішньої гідроізоляції цокольного поверху (найпростішого укриття), вимощення, системи дощової каналізації гуртожитку за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, с. Малодолинське, вул. Зелена, 2-Б (розробка проектно-кошторисної документації, експертиза)

- Поточний ремонт, заміна вікон в нежитловому приміщенні, пошкодженого внаслідок збройної агресії Російської Федерації за адресою: м. Чорноморськ, вул. Захисників України, 17-В (ремонт укосів)

Начальник служби технагляду КП «МУЖКГ»                    	Мельниченко О.М.