Довідка про виконання робіт КП «МУЖКГ» з 31 березня по 04 квітня 2025 р.

Поточний ремонт: за тиждень (з 31 березня по 04 квітня) в будинках КП «МУЖКГ» замінено:

- труб водопровідних – 39,5 м.п.

- труб каналізаційних – 23,5 м.п.

- вентилів – 12 шт.

В роботі:

- Олександрійська 18 (електродільниця) – ремонт приміщення.

- виготовлення пандусу для встановлення на ганку 5 під’їзду ж/будинку Олександрійська 4-а, електрозварювальні роботи.

- виготовлення лав для відпочинку – 10 шт. для встановлення в парку Приморському.

- У рамках двомісячника благоустрою міста ведуться роботи на прибудинкових територіях по ремонту, фарбуванню (зачищення) лав для відпочинка та урн для сміття, ремонт огорожі квітників, очищення квітників від сухих квітів, підрізання чагарників, демонтаж старих металевих конструкцій. На міських територіях (парки Молодіжний, Приморський) ремонт та фарбування лав для відпочинку, урн для сміття.

Виконано:

- Поточний ремонт покрівлі: Хантадзе 2.

- Очищення підвалів від сміття: Данченка 1-а, Паркова 8.

- Фарбування лав для відпочинку – 472 шт.

- Фарбування урн для сміття – 315 шт.

- Демонтаж зламаних урн – 10 шт.

- Ремонт урн – 21 шт.

- Встановлення урн – 19 шт.

- Ремонт лав для відпочинку – 53 шт., заміна рейок – 80 шт.

- Фарбування альтанки (Парк Приморський) – 1 од.

- Фарбування елементів дитячого майданчику – 1 од.

- Ремонт елементів дитячого майданчику – 1 од.

Електрична дільниця:

- Відновлено освітлення сходових клітин (ОСК) – 15 будинків.

  - Плановий огляд та поточний ремонт електрощитових, щитків поверхових у 10-ти будинках: Данченко 13,9,7; Пр. Миру 10,12,14А,16,18,18А; пров. Шкільний 2.

  - Роботи на замовлення структурних підрозділів КП «МУЖКГ» - 11 заявок у тому числі: Олександрійська 16 – монтаж, опломбування лічильника на кубрик за зверненням кім.620, Шкільний пров. 4А - монтаж лічильника на кімнати за зверненням кім.213,229, Паркова 36 (2п.) – відновлення освітлення підвалу  та інше.

СДУДР:

- об’їзд по місту світлофорних об’єктів, усунення виявлених недоліків.

- перевірка технічних параметрів світлофорних об’єктів.

- Встановлення дорожніх знаків 1.39 та 7.21 на перехресті вул. В. Шума та вул. Захисників України.

- Нанесення дорожньої розмітки (осьові):  вул. Олександрійська (від. Вул. Перемоги до вул. Захисників України.

- Нанесення дорожньої розмітки (осьові):  Пр. Миру (від вул. Данченка до вул. Лазурна).

- в РБД – технічне обслуговування машини для фарбування.

- Транспортна дільниця:

- навантаження та вивіз сміття (ЖЕД – 1, 2, 3, 4, кладовище) – 3 машини (навантажувач JCB, МАЗ, самоскид навантажувач, трактор МТЗ).

- Прибирання вулиць міста, очищення осьових по місту (Глобус – 2 од., Sunward).

На 04 квітня з початку року з наростаючим підсумком виконано:

Поточним ремонтом:

- поточний ремонт покрівлі – 130 кв.м.

На будинках КП «МУЖКГ» замінено:

- труб водопровідних – 352 м.п.

- труб каналізаційних – 527 м.п.

- вентилів – 228 шт.

- засувок – 1 шт.

Інженер ЕТС									Лук’янова Л.О.

Служба технічного нагляду

Виконано:

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м. Чорноморськ:

- вул. Праці, 9.

- вул. Шевченка, 13 (1, 2, 3 під'їзди)

- вул. Олександрійська, 12 (5 під'їзд)

- вул. Данченка, 15 (1 під'їзд)

- Поточний ремонт мереж каналізації за адресою: м. Чорноморьск, вул. Олександрійська, 22 (2, 3 під’їзди)

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 36 (4)

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 5 (1п.) (загально-будівельні роботи).

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 4-А (1) ( загально-будівельні роботи).

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 10(4).

- Авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 36 (4)".

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Лазурна, 7(1) (демонтаж, монтаж пусконаладка)

- Поточний ремонт, заміна вікон в нежитловому приміщенні, пошкодженого внаслідок збройної агресії Російської Федерації за адресою: м. Чорноморськ, вул. Захисників України, 17-В (демонтаж, монтаж вікон)

В роботі:

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28 (4)

- Авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28 (4)"

- Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО").

- Авторський нагляд: "Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул.1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО")"

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випусків госпфекальної та  зливової каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Олександрійська, 12 (4, 6 під'їзди)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м. Чорноморськ, вул. Спортивна, 10 (1 п.)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Праці, 3 (2 п.)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Захисників України, 5 (4 під'їзд, другий випуск)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова, 22, (4 п.)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, проспект Миру, 1 (4 під'їзд)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Хантадзе, 2 (10 під'їзд)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, проспект Миру, 11 (1 під'їзд).

- Обстеження конструкцій та споруд на міському пляжі, виявлення несучої здатності ґрунтів уклонів міського пляжу, причин виникнення деформацій сходів в прибережній зоні на ділянці протизсувних заходів від центральної алеї Приморського парку до міського пляжу та дощоприймальних лотків

- Капітальний ремонт: улаштування зовнішньої гідроізоляції цокольного поверху (найпростішого укриття), вимощення, системи дощової каналізації гуртожитку за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, с. Малодолинське, вул. Зелена, 2-Б (розробка проектно-кошторисної документації, експертиза)

- Поточний ремонт, заміна вікон в нежитловому приміщенні, пошкодженого внаслідок збройної агресії Російської Федерації за адресою: м. Чорноморськ, вул. Захисників України, 17-В (ремонт укосів)

Начальник служби технагляду КП «МУЖКГ»                    	Мельниченко О.М.