Довідка про виконання робіт КП «МУЖКГ» з 24 по 28 березня 2025 р.

Поточний ремонт: за тиждень (з 24 по 28 березня) в будинках КП «МУЖКГ» замінено:

- труб водопровідних – 22,5 м.п.

- труб каналізаційних – 38 м.п.

- вентилів – 7 шт.

В роботі:

- Олександрійська 18 (електродільниця) – ремонт приміщення.

- виготовлення пандусу для встановлення на ганку 5 під’їзду ж/будинку Олександрійська 4-а, електрозварювальні роботи.

- виготовлення лав для відпочинку – 10 шт. для встановлення в парку Приморському.

- У рамках двомісячника благоустрою міста ведуться роботи на прибудинкових територіях по ремонту, фарбуванню (зачищення) лав для відпочинка та урн для сміття, ремонт огорожі квітників, очищення квітників від сухих квітів, підрізання чагарників, демонтаж старих металевих конструкцій. На міських територіях (парки Молодіжний, Приморський) ремонт та фарбування лав для відпочинку, урн для сміття.

Виконано:

- Поточний ремонт покрівлі: Захисників України  17, Шкільний пров. 4-а.

- Очищення підвалів від сміття: Данченка 1, Паркова 22.

- Очищення козирків над вхідними групами в під’їзди: Спортивна 12А (1,2,3,4 під.).

- Фарбування лав для відпочинку – 188 шт.

- Фарбування урн для сміття – 151 шт.

- Демонтаж зламаних урн – 20 шт.

- Ремонт урн – 12 шт.

- Встановлення урн – 13 шт.

- Ремонт лав для відпочинку – 43 шт., заміна рейок – 52 шт.

- Фарбування альтанки (Парк Приморський) – 1 од.

- Фарбування елементів дитячого майданчику – 1 од.

- Ремонт елементів дитячого майданчику – 1 од.

Електрична дільниця:

- Відновлено освітлення сходових клітин (ОСК) – 17 будинків.

  - Плановий огляд та поточний ремонт електрощитових, щитків поверхових у 13-ти будинках: Олександрійська 4, 4а, 2, 9, 7, 5, 3, 1; Данченко 21, 19, 17, 15, 11.

  - Роботи на замовлення структурних підрозділів КП «МУЖКГ» - 5 заявок у тому числі: Олександрійська 16 – монтаж лічильника на кубрик за зверненням кім. 320,118, Пр. Шкільний 4А - монтаж лічильника на кімнату за зверненням кім.204 та інше.

СДУДР:

- об’їзд по місту світлофорних об’єктів, усунення виявлених недоліків.

- перевірка технічних параметрів світлофорних об’єктів.

- встановлення дорожніх знаків – 4 шт. на новоупорядкованих зупинках автотранспорту на вул. Данченка та вул. Олександрійська, нанесення дорожньої розмітки 1.17 (автобусна зупинка).

- в РБД – підготовка фарбувальної машинки під фарбування осьових та пішохідних переходів.

- Ремонт 2-х світлофорних об’єктів: Палац Культури, вул. Паркова – Данченка.

- вул. Данченка та вул. Паркова - нанесення дорожньої розмітки 1.17 (автобусна зупинка).

- Транспортна дільниця:

- навантаження та вивіз сміття  (ЖЕД – 1, 2, 3, 4, кладовище) – 3 машини, гілок – 2 машини (навантажувач JCB, МАЗ, самоскид навантажувач, трактор МТЗ).

- Прибирання вулиць міста, очищення осьових по місту (Глобус – 2 од.).

- Механічне дроблення гілок (ЖЕД – 3).

На 28 березня з початку року з наростаючим підсумком виконано:

Поточним ремонтом:

- поточний ремонт покрівлі – 126 кв.м.

На будинках КП «МУЖКГ» замінено:

- труб водопровідних – 312,5 м.п.

- труб каналізаційних – 503 м.п.

- вентилів – 216 шт.

- засувок – 1 шт.

Інженер ЕТС									Лук’янова Л.О.

Служба технічного нагляду

Виконано:

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м. Чорноморськ:

- вул. Праці, 9.

- вул. Шевченка, 13 (1, 2, 3 під'їзди)

- вул. Олександрійська, 12 (5 під'їзд)

- вул. Данченка, 15 (1 під'їзд)

- Поточний ремонт мереж каналізації за адресою: м. Чорноморьск, вул. Олександрійська, 22 (2, 3 під’їзди)

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 36 (4)

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 5 (1п.) (загально-будівельні роботи).

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 4-А (1) ( загально-будівельні роботи).

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 10(4).

- Авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 36 (4)".

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Лазурна, 7(1) (демонтаж, монтаж пусконаладка)

- Поточний ремонт, заміна вікон в нежитловому приміщенні, пошкодженого внаслідок збройної агресії Російської Федерації за адресою: м. Чорноморськ, вул. Захисників України, 17-В (демонтаж, монтаж вікон)

В роботі:

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28 (4)

- Авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28 (4)"

- Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО").

- Авторський нагляд: "Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул.1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО")"

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випусків госпфекальної та  зливової каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Олександрійська, 12 (4, 6 під'їзди)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м. Чорноморськ, вул. Спортивна, 10 (1 п.)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Праці, 3 (2 п.)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Захисників України, 5 (4 під'їзд, другий випуск)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова, 22, (4 п.)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, проспект Миру, 1 (4 під'їзд)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Хантадзе, 2 (10 під'їзд)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, проспект Миру, 11 (1 під'їзд).

- Обстеження конструкцій та споруд на міському пляжі, виявлення несучої здатності ґрунтів уклонів міського пляжу, причин виникнення деформацій сходів в прибережній зоні на ділянці протизсувних заходів від центральної алеї Приморського парку до міського пляжу та дощоприймальних лотків

- Капітальний ремонт: улаштування зовнішньої гідроізоляції цокольного поверху (найпростішого укриття), вимощення, системи дощової каналізації гуртожитку за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, с. Малодолинське, вул. Зелена, 2-Б (розробка проектно-кошторисної документації, експертиза)

- Поточний ремонт, заміна вікон в нежитловому приміщенні, пошкодженого внаслідок збройної агресії Російської Федерації за адресою: м. Чорноморськ, вул. Захисників України, 17-В (ремонт укосів)

Начальник служби технагляду КП «МУЖКГ»                    	Мельниченко О.М.