Довідка про виконання робіт КП «МУЖКГ» з 14 по 18 квітня 2025 р.

Поточний ремонт: за тиждень (з 14 по 18 квітня) в будинках КП «МУЖКГ» замінено:

- труб водопровідних – 61 м.п.

- труб каналізаційних – 10,5 м.п.

- вентилів – 95 шт.

- засувок – 16 шт.

- т/ізоляція – 95 м.п.

В роботі:

- Олександрійська 18 (електродільниця) – ремонт приміщення.

- виготовлення лав для відпочинку – 10 шт. для встановлення в парку Приморському.

- У рамках двомісячника благоустрою міста ведуться роботи на прибудинкових територіях по ремонту, фарбуванню (зачищення) лав для відпочинка та урн для сміття, ремонт огорожі квітників, демонтаж старих металевих конструкцій, фарбування елементів дитячих та спортивних майданчиків, стойок на білизняних майданчиках

- На міських територіях (парки Молодіжний, Приморський) ремонт та фарбування лав для відпочинку, урн для сміття, елементів дитячих та спортивних майданчиків.

Підготовка систем центрального опалення:

За графіком на 18.04.2024 р. – 16 систем,

Пред’явлено та здано на гідравліку – 31 систем, в роботі – 11 систем.

Видано актів готовності до опалювального сезону 2025-2026р. – на 29 будинків.

Виконано:

- Поточний ремонт покрівлі: Олександрійська 10, Пр. Миру 39, Парусна 12.

- Олександрійська 4-а (5 під.) – виготовлення та встановлення пандусу – 2 од. (на ганку входу в під’їзд та на 1 поверсі).

- в Парку Приморський на Алеї Пам’яті встановлення флагштоку після ремонту.

- Очищення підвалів від сміття: Пр. Миру 18, Пр. Миру 18-а.

- Олександрійська 18 – прибирання підходів к машинним відділенням та виходам на дах будинку.

- Фарбування лав для відпочинку – 212 шт.

- Фарбування урн для сміття – 11 шт.

- Демонтаж зламаних урн – 2 шт.

- Ремонт урн – 10 шт.

- Встановлення урн – 2 шт.

- Ремонт лав для відпочинку – 47 шт., заміна рейок – 73 шт.

- Фарбування елементів дитячих майданчиків – 24 од.

- Ремонт елементів дитячого майданчику – 8 од.

- Фарбування стойок на 35-ти майданчиках для сушіння білизни.

- Прибирання автошин з прибудинкових територій – 1шт.

- Фарбування альтанки – 1 од.

Електрична дільниця:

- Відновлено освітлення сходових клітин (ОСК) – 15 будинків.

  - Плановий огляд та поточний ремонт електрощитових, щитків поверхових у 20-ти будинках: пров. пр. Миру 2, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 8, 7а, 5а, 3а, 9; Данченко 20, 22, 24, 26; Корабельна 2, 2а, 4, 4а, 4б.

  - Роботи на замовлення структурних підрозділів КП «МУЖКГ» - 3 заявки.

СДУДР:

- об’їзд по місту світлофорних об’єктів, усунення виявлених недоліків.

- перевірка технічних параметрів світлофорних об’єктів.

- Ремонт світлофорного об’єкту: Пр. Миру – вул. Данченка.

- Транспортна дільниця:

- навантаження та вивіз сміття (ЖЕД – 1, 2, 3, 4) – 3 машини (навантажувач JCB, МАЗ).

- Прибирання вулиць міста, очищення осьових по місту (Глобус – 2 од., Sunward).

- Подрібнення гілок за допомогою спецтехніки (ЖЕД – 3).

На 18 квітня з початку року з наростаючим підсумком виконано:

Поточним ремонтом:

- поточний ремонт покрівлі – 167 кв.м.

На будинках КП «МУЖКГ» замінено:

- труб водопровідних – 421 м.п.

- труб каналізаційних – 591 м.п.

- вентилів – 339 шт.

- засувок – 18 шт.

- т/ізоляція – 129 м.п.

Інженер ЕТС									Лук’янова Л.О.

Служба технічного нагляду

Виконано:

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м. Чорноморськ:

- вул. Праці, 9.

- вул. Шевченка, 13 (1, 2, 3 під'їзди)

- вул. Олександрійська, 12 (5 під'їзд)

- вул. Данченка, 15 (1 під'їзд)

- Поточний ремонт мереж каналізації за адресою: м. Чорноморьск, вул. Олександрійська, 22 (2, 3 під’їзди)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, проспект Миру, 1 (4 під'їзд)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Хантадзе, 2 (10 під'їзд)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, проспект Миру, 11 (1 під'їзд).

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 36 (4)

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 5 (1п.) (загально-будівельні роботи).

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 4-А (1) ( загально-будівельні роботи).

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 10(4).

- Авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 36 (4)".

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Лазурна, 7(1) (демонтаж, монтаж пусконаладка)

- Поточний ремонт, заміна вікон в нежитловому приміщенні, пошкодженого внаслідок збройної агресії Російської Федерації за адресою: м. Чорноморськ, вул. Захисників України, 17-В (демонтаж, монтаж вікон)

В роботі:

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28 (4)

- Авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28 (4)"

- Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО").

- Авторський нагляд: "Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул.1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО")"

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випусків госпфекальної та  зливової каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Олександрійська, 12 (4, 6 під'їзди)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м. Чорноморськ, вул. Спортивна, 10 (1 п.)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Праці, 3 (2 п.)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Захисників України, 5 (4 під'їзд, другий випуск)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова, 22, (4 п.)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова, 24, (2 п.)

- Обстеження конструкцій та споруд на міському пляжі, виявлення несучої здатності ґрунтів уклонів міського пляжу, причин виникнення деформацій сходів в прибережній зоні на ділянці протизсувних заходів від центральної алеї Приморського парку до міського пляжу та дощоприймальних лотків

- Капітальний ремонт: улаштування зовнішньої гідроізоляції цокольного поверху (найпростішого укриття), вимощення, системи дощової каналізації гуртожитку за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, с. Малодолинське, вул. Зелена, 2-Б (розробка проектно-кошторисної документації, експертиза)

- Поточний ремонт, заміна вікон в нежитловому приміщенні, пошкодженого внаслідок збройної агресії Російської Федерації за адресою: м. Чорноморськ, вул. Захисників України, 17-В (ремонт укосів)

Начальник служби технагляду КП «МУЖКГ»                    	Мельниченко О.М.