Довідка про виконання робіт КП «МУЖКГ» з 09 по 13 червня 2025 р.

Поточний ремонт: за тиждень (з 09 по 13 червня) в будинках КП «МУЖКГ» замінено:

- труб водопровідних – 82 м.п.

- труб каналізаційних – 19,5 м.п.

- вентилів – 21 шт.

- засувок – 1 шт.

В роботі:

- виготовлення стойок меморіальних табличок (10 шт.) та виготовлення ваз для квітів (10 шт.) для встановлення в Парку Приморський на Алеї Пам’яті. Підготовчі роботи для встановлення стойок меморіальних табличок.

- Виготовлення, збирання та фарбування урн для сміття – 30 шт. для встановлення в Парку Приморський.

- Виготовлення, збирання та фарбування лав для відпочинку – 22 шт. для встановлення в парку Приморський.

- Ремонт та гідравлічне випробування системи опалення: Праці 9, 9-а.

Підготовка систем центрального опалення:

За графіком на 13.06.2024 р. – 82 системи,

Пред’явлено та здано на гідравліку – 125 систем, в роботі – 8 систем.

Видано актів готовності до опалювального сезону 2025-2026р. – на 118 будинків.

Виконано:

- Парусна 16 (6 під.) – ремонт під’їзду.

- Данченка 1, Паркова 2-а, Пр. Миру 21, Паркова 22 – очищення підвалів від сміття та мотлоху.

- Міський пляж – ремонт сходів на волейбольний майданчик, ремонт вхідних воріт, ремонт секцій огородження волейбольного майданчику, електрозварювальні роботи.

- Парк «Молодіжний» (центральне коло) – ремонт тротуарної плитки – 2 кв.м., встановлення поребрику, ремонт лави для відпочинку – 2 шт., електрозварювальні роботи.

- Хантадзе 13 – встановлення лави для відпочинку.

- «Нептун» - зачищення та фарбування лав для відпочинку – 20 шт.

- Парк Молодіжний – на дитячому майданчику (ЛЕВАДА) ремонт гойдалки, електрозварювальні роботи.

Електрична дільниця:

  - Відновлено освітлення сходових клітин (ОСК) – 16 будинків.

  - Плановий огляд та поточний ремонт електрощитових, щитків поверхових у 11-ти будинках: Спортивна 8,10; Пр. Миру 22,24,20а; Захисників України 5,7,7а; Олександрійська 13, 15, В. Шума 19.

  - Роботи на замовлення структурних підрозділів КП «МУЖКГ» - 4 заявки  (у тому числі: Пляжна 15 (р-н КНС) - обстеження, реконструкція електромереж – підключення стаціонарного посту на паркінгу (будка охорони, шлагбаум) та інше).

СДУДР:

- об’їзд по місту світлофорних об’єктів, усунення виявлених недоліків.

- перевірка технічних параметрів світлофорних об’єктів.

- Нанесення дорожньої розмітки «Пішохідний перехід» (червоно-білий): Пр. Миру (виконком), перехрестя Пр. Миру – вул. Лазурна – 4 од., вул. Спортивна (школа №6) – 4 од., перехрестя вул. Данченка – вул. Шевченка – 2 од., перехрестя вул. Олександрійська – Шкільний пров. – 2 од.

- Нанесення дорожньої розмітки «Осьові»: вул. Хантадзе, вул. Олександрійська, Пр. Миру (від вул. Парусна до «Таврії»), вул. Захисників України (в'їзна дорога).

- Нанесення дорожньої розмітки «Пішохідний перехід» (білий): вул. Хантадзе, перехрестя вул. Хантадзе – Праці - Корабельна – 3 од., вул. В. Шума – вул. Парусна – 4 од., вул. Олександрійська – вул. Дукова – 3 од.

- Транспортна дільниця:

- навантаження та вивіз сміття, скошеної трави, автошин (ЖЕД – 1,2,3,4) – 8 машини (навантажувач JCB, МАЗ).

- Прибирання вулиць міста, очищення осьових по місту (Глобус – 2 од.).

На 13 червня з початку року з наростаючим підсумком виконано:

Поточним ремонтом:

- поточний ремонт покрівлі – 501 кв.м.

- ремонт під’їзду – 2 під’їзди.

На будинках КП «МУЖКГ» замінено:

- труб водопровідних – 959,5 м.п.

- труб каналізаційних – 713 м.п.

- вентилів – 772 шт.

- засувок – 70 шт.

- т/ізоляція – 414 м.п.

Інженер ЕТС									Лук’янова Л.О.

Служба технічного нагляду

Виконано:

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м. Чорноморськ:

- вул. Праці, 9.

- вул. Шевченка, 13 (1, 2, 3 під'їзди)

- вул. Олександрійська, 12 (5 під'їзд)

- вул. Данченка, 15 (1 під'їзд)

- вул. Спортивна, 10 (1 п.)

- вул. Паркова, 22 (4)

- вул. Паркова, 24 (2)

- Хантадзе, 2 (10)

- Данченка, 15 (1)

- Миру, 1 (4)

- Праці 3 (2 під.)

- Поточний ремонт мереж каналізації за адресою: м. Чорноморьск, вул. Олександрійська, 22 (2, 3 під’їзди)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, проспект Миру, 11 (1 під'їзд).

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Захисників України, 5 (4 під'їзд, другий випуск)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Данченка, 15 (1 під'їзд)

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 36 (4)

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 5 (1п.) (загально-будівельні роботи).

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 4-А (1) ( загально-будівельні роботи).

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 10(4).

- Авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 36 (4)".

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Лазурна, 7(1) (демонтаж, монтаж пусконаладка)

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28 (4)

- Авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28 (4)"

- Поточний ремонт, заміна вікон в нежитловому приміщенні, пошкодженого внаслідок збройної агресії Російської Федерації за адресою: м. Чорноморськ, вул. Захисників України, 17-В (демонтаж, монтаж вікон)

- Обстеження конструкцій та споруд на міському пляжі, виявлення несучої здатності ґрунтів уклонів міського пляжу, причин виникнення деформацій сходів в прибережній зоні на ділянці протизсувних заходів від центральної алеї Приморського парку до міського пляжу та дощоприймальних лотків

- Поточний ремонт мереж каналізації за адресою: м.Чорноморськ, проспект Миру, 10

- Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж водопостачання багатоквартирного житлового будинку за адресою: м.Чорноморськ, проспект Миру, 10

- Поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку з заміною водозливних труб за адресою: м. Чорноморськ, вул. Данченка, 21

- Капітальний ремонт елеваторного вузла, заміна насосу центрального опалення житлового будинку за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 10 (1 елеватор)

- Капітальний ремонт елеваторного вузла, заміна насосу центрального опалення житлового будинку за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 12 (1 елеватор)

В роботі:

- Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО").

- Авторський нагляд: "Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО")"

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випусків госпфекальної та  зливової каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Олександрійська, 12 (4, 6 під'їзди)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, проспект Миру, 29 (2 під'їзд)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова, 2

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Данченка, 3-В (4 під'їзд)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Олександрійська, 15 (1 під'їзд)

- Поточний ремонт, заміна випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Торгова, 1 (1 під'їзд)

- Поточний ремонт, заміна випусків госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова, 6 (7,8 під'їзд)

- Капітальний ремонт: улаштування зовнішньої гідроізоляції цокольного поверху (найпростішого укриття), вимощення, системи дощової каналізації гуртожитку за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, с. Малодолинське, вул. Зелена, 2-Б (розробка проектно-кошторисної документації, експертиза)

- Капітальний ремонт, заміна каналізаційних випусків багатоквартирного будинку за адресою: м.Чорноморськ, вул. Олександрійська, 24

Начальник служби технагляду КП «МУЖКГ»                    	Мельниченко О.М.