Довідка про виконання робіт КП «МУЖКГ» з 22 по 26 грудня 2025 р.
Поточний ремонт: за тиждень в будинках КП «МУЖКГ» замінено:

· труб водопровідних – 32 м.п.

· труб каналізаційних – 17,5 м.п.

· вентилів – 11 шт.

В роботі:

- в РБД – виготовлення вхідних дверей Олександрійська 16 (гуртожиток).
· 
Данченка 3-а (8 під.) – ремонт під’їзду.


Виконано:
· Парусна 5 кв.89, 67, 23, 7 – закриття вікон на балконах плівкою (пошкоджених вибуховою хвилею).

· Б. Балка – закриття вікон OSB- 25 листів 4-х приватних будинків (пошкоджених після прильоту).

· Поточний ремонт покрівлі: Захисників України 2-а, Олександрійська 19.

· Олександрійська 19 (1 під.) – виготовлення, фарбування та встановлення дверей виходу на дах.

· Олександрійська 4 (3 під.) – виготовлення, фарбування та встановлення поручню при входу до підвалу.
· Олександрійська 4-а (5-6 під.) – прибирання підвалу будинку.

· Ремонт елементів дитячих майданчиків: Данченка 1, Захисників України 8-а, Олександрійська 20, Парусна 10, Пр. Миру 41, Парк Приморський (ЛЕО), Пр. Миру 28-30.

· Пр. Миру 39 – встановлення 2-х урн для сміття біля під’їздів.
· вул. Захисників України 11 (1 під.) – встановлення дверей (б/у) на вхід до підвалу.
Електрична дільниця:

· Відновлено освітлення сходових клітин (ОСК) – 14 будинків.
· Плановий огляд та поточний ремонт електрощитових, щитків поверхових у 4-х будинках: Данченко 3В, 3Б, 1, 1А.
· Роботи на замовлення структурних підрозділів КП «МУЖКГ» - 5 заявок.


СДУДР: 

· об’їзд по місту світлофорних об’єктів, усунення виявлених недоліків, 

· перевірка технічних параметрів світлофорних об’єктів.

· Ремонт світлофорного об’єкту: М. Долина.

· внесені зміни в програмне забезпечення світлофорних об’єктів по місту по запровадженню одночасного увімкнення червоного кольору на світлофорних об’єктах Чорноморської територіальної громади щодня о 9:00 на 1 хвилину.



Транспортна дільниця:

· навантаження та вивіз сміття – 1 маш. (ЖЕД – 2,3,4) (навантажувач JCB, МАЗ).

· Прибирання та вивіз куп листя (навантажувач JCB, МАЗ) – 2 машина.

На 26 грудня з початку року з наростаючим підсумком виконано:
Поточним ремонтом:
- поточний ремонт покрівлі – 1 301 кв.м.
· ремонт під’їзду – 7 під’їздів.
· Скління – 5,54 кв.м.
На будинках КП «МУЖКГ» замінено:

· труб водопровідних – 1 937 м.п.

· труб каналізаційних – 1 371,5 м.п.

· вентилів – 1 361 шт.

· засувок – 98 шт.

· т/ізоляція – 745 м.п.

Інженер ЕТС








Лук’янова Л.О.
Служба технічного нагляду
Виконано:

· Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м. Чорноморськ:

· вул. Праці, 9.

· вул. Шевченка, 13 (1, 2, 3 під'їзди)

· вул. Олександрійська, 12 (5,6 під'їзди (2 випуски зливової, 2 випуски госпфекальної каналізації)

· вул. Данченка, 15 (1 під'їзд)

· вул. Спортивна, 10 (1 під'їзд)

· вул. Паркова, 22 (4 під'їзд)

· вул. Паркова, 24 (2 під'їзд)

· Хантадзе, 2 (10 під'їзд)

· Миру, 1 (4 під'їзд)

· Праці 3 (2 під'їзд)

· Данченка, 3-В (4 під'їзд)

· Проспект Миру, 11 (1 під'їзд)

· Захисників України, 5 (4 під'їзд)

· проспект Миру, 29 (2 під'їзд)

· В. Шума, 19 (2 під’їзд)

· вул. Олександрійська, 22 (2, 3 під’їзди)

· вул. Олександрійська, 24 (2, 3 під’їзди)

· вул. Паркова, 2

· вул. Олександрійська, 15 (1 під'їзд)

· вул. Паркова, 6 (7,8 під'їзд)

· проспект Миру, 24 (2 під'їзд)

· Данченка 2 (3, 4 під.)

· Парусна 16 (3 під.)

· Капітальний ремонт, заміна випусків зливової каналізації багатоквартирного будинку за адресою: м.Чорноморськ, вул. Олександрійська, 24 (1, 2, 3 під.)
· Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 36 (4)
· Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 5 (1п.) (загально-будівельні роботи).

· Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 4-А (1) ( загально-будівельні роботи).

· Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 10(4).
· Авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 36 (4)".

· Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Лазурна, 7(1) (демонтаж, монтаж пусконаладка)

· Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28 (4) 

· Авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28 (4)" 

· Капітальний ремонт (заміна) ліфту у 3му під'їзді житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, пр. Миру, 30 (ОСББ "Мирний 30")

· Авторський нагляд: "Капітальний ремонт (заміна) ліфту у 3-му під'їзді житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, пр. Миру, 30 (ОСББ "Мирний 30")"

·  Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28 (5)

· Авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28 (5)"

· Поточний ремонт, заміна вікон в нежитловому приміщенні, пошкодженого внаслідок збройної агресії Російської Федерації за адресою: м. Чорноморськ, вул. Захисників України, 17-В (демонтаж, монтаж вікон) 

· Обстеження конструкцій та споруд на міському пляжі, виявлення несучої здатності ґрунтів уклонів міського пляжу, причин виникнення деформацій сходів в прибережній зоні на ділянці протизсувних заходів від центральної алеї Приморського парку до міського пляжу та дощоприймальних лотків

· Поточний ремонт мереж каналізації за адресою: м.Чорноморськ, проспект Миру, 10

· Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж водопостачання багатоквартирного житлового будинку за адресою: м.Чорноморськ, проспект Миру, 10

· Поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку з заміною водозливних труб за адресою: м. Чорноморськ, вул. Данченка, 21

· Капітальний ремонт елеваторного вузла, заміна насосу центрального опалення житлового будинку за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 10 (1 елеватор)
· Капітальний ремонт елеваторного вузла, заміна насосу центрального опалення житлового будинку за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 12 (1 елеватор)
· Виконання проєктно-кошторисної документації та її експертизи на «Улаштування стаціонарної тимчасової споруди (ТС) "Вбиральня загального користування на три кабінки та одну універсальну кабіну" на кладовище між с.Малодолинське та с.Великодолинське».

·  Капітальний ремонт житлового будинку (заміна вхідних дверей в під'їзд) за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова, 20 (2 під'їзд)

· Капітальний ремонт житлового будинку (заміна вхідних дверей в під'їзд, улаштування домофону) за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова, 24 (3 під'їзд)

· Капітальний ремонт: улаштування зовнішньої гідроізоляції цокольного поверху (найпростішого укриття), вимощення, системи дощової каналізації гуртожитку за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, с. Малодолинське, вул. Зелена, 2-Б (розробка проектно-кошторисної документації, експертиза)

· Поточний ремонт прибудинкової території, внутрішньоквартального проїзду за адресою: м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 24

· Поточний ремонт прибудинкової території, внутрішньоквартального проїзду за адресою: м. Чорноморськ, вул. Захисників України, 5 

· Поточний ремонт водостічної системи житлового будинку за адресою: проспект Миру 7

·  Поточний ремонт водостічної системи житлового будинку з адресою: вул. Паркова, 10

·  Поточний ремонт фасаду та внутрішнього машинного приміщення житлового будинку за адресою: м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 12 (3 п.)

· Поточний ремонт водостічної системи житлового будинку за адресою: вул. Спортивна, 5

· Улаштування системи сповіщення за адресою: м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 2-Б

· Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища тощо), які увійшли до фонду захисних споруд цивільного захисту Чорноморської міської територіальної громади, як найпростіші укритті, відновлення електроригельлного замку на вхідних дверях в укритті в житловому будинку за адресами: м. Чорноморськ, проспект Миру, 32 (1 п.)

· Улаштування системи сповіщення в парку Приморський

· Улаштування системи сповіщення за адресою: м. Чорноморськ, вул. Перемоги, 3 (РБД КП «МУЖКГ»)

· Поточний ремонт водостічної системи житлового будинку: м. Чорноморськ, проспект Миру, 21

· Поточний ремонт водостічної системи житлового будинку за адресою: вул. Паркова 18

· Поточний ремонт фасаду житлового будинку за адресою: вул. Олександрійська 4 А

В роботі:

· Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО").

· Авторський нагляд: "Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО")"

-Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку ОСББ "Паркова 22-А" за адресою: вул. Паркова, 22-А

- Капітальний ремонт покрівлі (розробка проектно-кошторисної документації та виконання її експертизи) житлового багатоквартирного будинку ОСББ "Еверест 11А" за адресою: вул. Радісна, 11а

- Реконструкція теплогенераторної (розробка проектно-кошторисної документації та виконання її експертизи) в житловому багатоквартирному будинку ОСББ "НОМЕР ШІСТЬ" за адресою: вул. Шевченка, 9а

· Капітальний ремонт покрівлі, водозливної системи багатоквартирного житлового будинку за адресою: проспект Миру, 5-А

· Капітальний ремонт мереж теплопостачання в житловому багатоквартирному будинку ЖБК "Лазурна 1" за адресою:, вул. Лазурна, 1

· Капітальний ремонт електричних мереж в житловому багатоквартирному будинку ОСББ "Парусна-5" за адресою: м.Чорноморськ, вул. Парусна, 5

· Капітальний ремонт житлового будинку (заміна вікон) за адресою: м.Чорноморськ, вул. Корабельна, 6-А

· Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому багатоквартирному будинку ЖБК "Лазурна 1" за адресою: м.Чорноморськ, вул. Лазурна, 1

· Капітальний ремонт ганку 1-го під'їзду в житловому багатоквартирному будинку ОСББ "НОМЕР СІМ" за адресою: м.Чорноморськ, вул. Лазурна, 2

· Капітальний ремонт вимощення (6, 7, 8 під'їздів) житлового багатоквартирного будинку ОСББ "НОМЕР СІМ" за адресою: м.Чорноморськ, вул. Лазурна, 2

Начальник служби технагляду КП «МУЖКГ»



Мельниченко О.М.
