Довідка про виконання робіт КП «МУЖКГ» з 12 по 16 січня 2026 р.
Поточний ремонт: за тиждень в будинках КП «МУЖКГ» замінено:

· труб водопровідних – 15,5 м.п.

· труб каналізаційних – 9,5 м.п.

· вентилів – 10 шт.

В роботі:

- в РБД – виготовлення вхідних дверей Олександрійська 16 (гуртожиток).
· - Пр. Миру 35-б – виготовлення, фарбування дверей виходу на дах.
· 
Виконано:
· Поточний ремонт покрівлі: Пр. Миру 41, Хантадзе 2.
· Ремонт елементів дитячих майданчиків: Паркова 46, В. Шума 21 (3 під.), Сквер Чорноморський.
· Ремонт елементів спортивного майданчику: вул. Парусна 16.

· Олександрійська 10 (1 - 3 під.) – прибирання підвалу.
· Палац Спорту – ремонт, відновлення покриття з тротуарної плитки.

· Данченка 3-б (2 під.) – ремонт, відновлення тротуарного покриття.

· Б. Балка – ремонт покрівлі приватних будинків після прильоту. 

Електрична дільниця:

· Відновлено освітлення сходових клітин (ОСК) – 15 будинків.
· Плановий огляд та поточний ремонт електрощитових, щитків поверхових у 13-ти будинках: Захисників України 2,2а,4,4а,8а,10; Пр. Миру 29,35б,35г,39; Лазурна 3,7; Паркова 34.
· Роботи на замовлення структурних підрозділів КП «МУЖКГ» - 2 заявки (у тому числі: Палац Спорту – відключення ялинки від мереж зовнішнього освітлення, Паркова, пр. Миру, вул. Олександрійська, Одеська, В. Шума, Корабельна, Хантадзе, с. Олександрівка – обстеження ЩКО вуличного освітлення міста сумісно з представниками АТ «ДТЕК» та ОКХиБ (Ілкомсвіт) та інше).

Транспортна дільниця:

· прибирання снігу, посипання піщано сольовою сумішшю центральних, внутрішньо квартальних вулиць та тротуарів міста. (навантажувач JCB, МАЗ - 2 од., трактор МТЗ – 2 од., Голобус – 2 од.).



СДУДР: 

· об’їзд по місту світлофорних об’єктів, усунення виявлених недоліків, 

· перевірка технічних параметрів світлофорних об’єктів.

· Ремонт 3-х світлофорного об’єкту: Пр. Миру - вул. Данченка, пр. Миру – вул. Захисників України, вул. Захисників України – вул. Олександрійська. 

· Палац спорту – розбирання новорічної ялинки.

· В РБД – виготовлення кронштейнів – 4 шт. для встановлення додаткових дорожніх знаків 5.76 та 7.2.1 на в’їзної дороги вул. Захисників України. 

На 16 січня з початку року з наростаючим підсумком виконано:

На будинках КП «МУЖКГ» замінено:
· труб водопровідних – 39 м.п.

· труб каналізаційних – 18 м.п.

· вентилів – 17 шт.



Інженер ЕТС








Лук’янова Л.О.
Служба технічного нагляду
В роботі:

· Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО").

· Авторський нагляд: "Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО")"

· Капітальний ремонт покрівлі, водозливної системи багатоквартирного житлового будинку за адресою: проспект Миру, 5-А (оздоблення карнизів)

· Капітальний ремонт житлового будинку (заміна вікон) за адресою: м.Чорноморськ, вул. Корабельна, 6-А (ремонт укосів)

· Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому багатоквартирному будинку ЖБК "Лазурна 1" за адресою: м.Чорноморськ, вул. Лазурна, 1 (ремонт укосів)

Начальник служби технагляду КП «МУЖКГ»



Мельниченко О.М.
