Довідка про виконання робіт КП «МУЖКГ» з 16 по 20 березня 2026 р.
Поточний ремонт: за тиждень в будинках КП «МУЖКГ» замінено:

· труб водопровідних – 10,5 м.п.

· труб каналізаційних – 31,5 м.п.

· вентилів – 11 шт.

· засувок – 1 шт.

В роботі:

· Пр. Миру 43 (8 під.) – ремонт під’їзду. 
· Виконано:
· Житлові будинки: Пр. Миру 15-а, Данченка 1-а, 3-в, Паркова 8-а, Пр. Миру 23 – усунення наслідків прильотів (закладання вікон) лист OSB – 63 шт., плівка – 450 кв.м.

· Поточний ремонт покрівлі: Олександрійська 10, Олександрійська 18-а, Захисників України 17.
· Ремонт елементів дитячих майданчиків: В. Шума 13-а, Пр. Миру 28.
· Парк Приморський – ремонт лав для відпочинку, заміна рейок, ремонт урн. 
· Пр. Миру 12, Парусна 10, Олександрійська 12 (1-2 під.) – прибирання підвалу.
· 
Пр. Миру 15-а– скління – 0,93 кв.м.

Електрична дільниця:

· Відновлено освітлення сходових клітин (ОСК) – 8 будинків.
· Плановий огляд та поточний ремонт електрощитових, щитків поверхових у 13-ти будинках: Олександрійська 1; 3; 5; 7; 9; 4; 4а; 2; 2А; Захисників України 5; Пр. Миру 22; 24; 26.
· Роботи на замовлення структурних підрозділів КП «МУЖКГ» - 8 заявок.
· - Транспортна дільниця:
· прибирання вулиць міст (Голобус – 1 од)
· навантаження та вивіз сміття (ЖЕД – 1, 2, 3, 4) – 2 машини (навантажувач JCB, МАЗ).

СДУДР: 

· об’їзд по місту світлофорних об’єктів, усунення виявлених недоліків, 

· перевірка технічних параметрів світлофорних об’єктів.

· В РБД – ремонт автовишки.

На 20 березня з початку року з наростаючим підсумком виконано:

Поточним ремонтом:
- поточний ремонт покрівлі – 155 кв.м.

- скління – 1,38 кв.м.
На будинках КП «МУЖКГ» замінено:
· труб водопровідних – 205 м.п.

· труб каналізаційних – 168,5 м.п.

· вентилів – 112 шт.

· засувок – 4 шт. 



Інженер ЕТС








Лук’янова Л.О.
Служба технічного нагляду
· Виконано:

· Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м. Чорноморськ:

· вул. Паркова 20 (2 під.)

· пров. Шкільний, 4-а (випуск №1)

В роботі:

· Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО").

· Авторський нагляд: "Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО")"

· Капітальний ремонт покрівлі, водозливної системи багатоквартирного житлового будинку за адресою: проспект Миру, 5-А (оздоблення карнизів)

· Капітальний ремонт житлового будинку (заміна вікон) за адресою: м.Чорноморськ, вул. Корабельна, 6-А (ремонт укосів)


Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому багатоквартирному будинку ЖБК "Лазурна 1" за адресою: м.Чорноморськ, вул. Лазурна, 1 (ремонт укосів).

· Поточний ремонт, заміна випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, пр.Миру, 2

· Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випусків госпфекальної та зливової каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Олександрійська, 12 (1, 3, 4 під'їзди)

· Поточний ремонт, заміна випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Олександрійська, 10 (2 під'їзд)

Начальник служби технагляду КП «МУЖКГ»



Мельниченко О.М.
