Довідка про виконання робіт КП «МУЖКГ» з 04 по 08 травня 2026 р.
Поточний ремонт: за тиждень в будинках КП «МУЖКГ» замінено:

· труб водопровідних – 17 м.п.

· труб каналізаційних – 20,5 м.п.

· вентилів – 39 шт.

· засувок – 1 шт.

· т/ізоляція – 72 м.п.

В роботі:

· Парк Приморський – ремонт та фарбування лав для відпочинку, урн для сміття.
· Парк Молодіжний – фарбування лав для відпочинку, урн для сміття.

· Виконано:
· Підготовка систем центрального опалення:

· За графіком на 08.05.2026 – 38 систем, 

· Пред’явлено та здано на гідравліку – 136 систем, в роботі – 14 систем.

· Видано актів готовності до опалювального сезону 2026-2027р. – на 130 будинків.

· Проточний ремонт покрівлі: Данченка 3-а, Данченка 3-в, Хантадзе 12, Хантадзе 10, Пр. Миру 35-б, Захисників України 17.
Прибирання підвалів ж/будинків: Данченка 2, Данченка 5, Данченка 5а, Пр. Миру 15-а, Паркова 16, Паркова 18, Захисників України 13, Пр. Миру 41, пр. Миру 43, Спортивна 3, Спортивна 5.

Благоустрій:

·  Ремонт лав для відпочинку – 11 шт., встановлення нових рейок – 17 шт.

· Фарбування лав для відпочинку – 36 шт.

· Фарбування урн – 152 шт.

· Фарбування елементів на 7–ми дитячих майданчиків.
· Фарбування елементів на 2-х спортивних майданчиків.
· Фарбування альтанки – 3 од.
· Ремонт елементів на 2-х дитячих майданчиках.
· Електрична дільниця:

· Відновлено освітлення сходових клітин (ОСК) – 11 будинків.
· Плановий огляд та поточний ремонт електрощитових, щитків поверхових у 15 будинках: Пр. Миру 19; 21; 23; 17; 39; 41; 43; 32; Парусна 2; 4; 4А; 6; Олександрійська 19.
· Аварійні заявки (1): Пр. Миру 41 - роботи в ВРЩ-0,4кВ

· Роботи на замовлення структурних підрозділів КП «МУЖКГ» - 4 заявки (у тому числі: Спортивна 5, Пр. Миру 15Б - відновлення освітлення елеваторних вузлів, та інше).
· Транспортна дільниця:
· прибирання вулиць міст (Голобус – 2 од).
· навантаження та вивіз сміття (ЖЕД – 1, 2, 3, 4) – 3 машини (навантажувач JCB, МАЗ).

· очищення осьових по вулицям міста перед нанесенням дорожньої розмітки спеціалізованою автотехнікою. 

СДУДР: 

· об’їзд по місту світлофорних об’єктів, усунення виявлених недоліків, 

· перевірка технічних параметрів світлофорних об’єктів.

· По вулицям міста - нанесення дорожньої розмітки «Осьова» (білий): Пр. Миру, вул. Паркова, вул. Парусна (від вул. Парковій до Пр. Миру), вул. Захисників України.

· Нанесення дорожньої розмітки «Пішохідний перехід» на перехрестях: Пр. Миру - вул. Захисників України, Пр. Миру – вул. Данченка, вул. Паркова – вул. Данченка, та на вул. Данченка (м-н Копійка).

На 08 травня з початку року з наростаючим підсумком виконано:

Поточним ремонтом:
- поточний ремонт покрівлі – 354 кв.м.

- скління – 1,38 кв.м.
На будинках КП «МУЖКГ» замінено:
· труб водопровідних – 567 м.п.

· труб каналізаційних – 315,5 м.п.

· вентилів – 431 шт.

· засувок – 27 шт.
· т/ізоляція – 265 м.п.

Благоустрій:

·  Ремонт лав для відпочинку – 316 шт., встановлення нових рейок – 486 шт.

·  Фарбування лав – 1526 шт.
· Встановлення лав – 1 шт. 

· Демонтаж зламаних урн для сміття – 62 шт.

· Встановлення урн – 53 шт. 

· Ремонт урн – 28 шт.

· Фарбування урн – 662 шт.

· Ремонт елементів 33-х дитячих майданчиків.

· Фарбування елементів на 35-ти дитячих майданчиків.
· Фарбування елементів 4-х спортивних майданчиків.
· Фарбування альтанок - 3 од.
· Ремонт елементів на 2-х спортивних майданчиках.

· Зафарбовування надписів на фасадах житлових будинків – 25 кв.м.


Інженер ЕТС








Лук’янова Л.О.
Служба технічного нагляду
Виконано:

· Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м. Чорноморськ:

· вул. Паркова 20 (2 під.)

· пров. Шкільний, 4-а (випуск №1)

· проспект Миру, 2 (6 під.)

· вул. Олександрійська, 12 (1, 3, 4 під'їзди) 

· вул. Олександрійська, 10 (2 під'їзд)

· Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому багатоквартирному будинку ЖБК "Лазурна 1" за адресою: м.Чорноморськ, вул. Лазурна, 1 (ремонт укосів).

· Капітальний ремонт житлового будинку (заміна вікон) за адресою: м.Чорноморськ, вул. Корабельна, 6-А (ремонт укосів)

· Поточний ремонт ліній зовнішнього освітлення по вул. Хантадзе, вул. Олександрійській, вул. Транспортній, вул. Пляжній, проспект Миру, вул. Парусній, провул. Шкільному, вул. Парковій на території ЧМР Одеського району Одеської області

· Поточний ремонт ліній зовнішнього освітлення по вул. Захисників України (від вул. Віталія Шума до Санжійської траси) на території ЧМР Одеського району Одеської області

· Поточний ремонт гучномовного зв'язку з улаштуванням системи оповіщення повітряної тревоги на центральному міському пляжі по вул. Пляжна в м. Чорноморськ

· Послуги з експертного обстеження з метою визначення можливості та термінів подальшої експлуатації (включаючи електровимірювальні роботи) –виконано 20 ліфтів

В роботі:

· Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО").

· Авторський нагляд: "Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО")"

· Капітальний ремонт покрівлі, водозливної системи багатоквартирного житлового будинку за адресою: проспект Миру, 5-А (оздоблення карнизів)

· Поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення на території сезонної автостоянки центрального міського пляжу в районі каналізаційно-насосної станції в м. Чорноморськ

· Поточний ремонт ліній зовнішнього освітлення по  вул. Парусній, вул. Віталія Шума, проспекту Миру, вул. Праці, вул. Данченка, вул. Олександрійській (м.Чорноморськ) Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

· Послуги з  експертного обстеження з метою визначення можливості та термінів подальшої експлуатації (включаючи електровимірювальні роботи) в роботі 30 ліфтів

Начальник служби технагляду КП «МУЖКГ»



Мельниченко О.М.
