Довідка про виконання робіт КП «МУЖКГ» з 29 червня по 03 липня2026 р.
Поточний ремонт: за тиждень в будинках КП «МУЖКГ» замінено:

· труб водопровідних – 44,5 м.п.

· труб каналізаційних – 10,5 м.п.

· вентилів – 39 шт.

· засувок – 4 шт.

В роботі:

· Олександрійська 2 (2 під., ганок) – виготовлення пандусу та поручню.
· Данченка 3-б (1 під.) – ремонт фасаду будинку, зачищення, штукатурка, ґрунтування та фарбування.
· 13-й мікрорайон – ремонт сетчатого огородження дитячого, спортивного майданчиків та Скейт-парку, демонтаж пошкодженого, встановлення нового.

· Виконано:
· Підготовка систем центрального опалення:

· За графіком на 03.07.2026 – 107 систем, 

· Пред’явлено та здано на гідравліку – 183 системи, в роботі – 4 системи.

· Видано актів готовності до опалювального сезону 2026-2027р. – на 175 будинка.
· Поточний ремонт покрівлі: Шкільний пров. 4, Пр. Миру 1, Пр. Миру 2, Данченка 5-а.
· Олександрійська 4 (2 під.) – ремонт вхідної групи.

· Захисників України 8-а – ремонт входу до укриття, оздоблювальні роботи.

· Міський пляж – виготовлення 2-х додаткових переходів над бетонними огорожами.
· По місту – демонтаж зовнішньої реклами, відповідно Розпорядженню виконкому.

· Прибирання підвалів ж/будинків: Парусна 4, пр. Мира 32.
Благоустрій:

· Демонтаж урн – 1 шт. 

· Ремонт елементів 2-х дитячих майданчиків.
· Зафарбування написів на фасадах житлових будинків: В.Шума 13, Парусна 16, Захисників України 13.

· Електрична дільниця:

· Відновлено освітлення сходових клітин (ОСК) – 9 будинків.
· Плановий огляд та поточний ремонт електрощитових, щитків поверхових у 16-ти будинках: Пр. Миру 2; Данченко 3А; 3В; Шевченко 2А; 5А; 6; 10; 11; 13; Праці 11; 11А; 9; 9А; 7А; 3; Паркова 24.

· 
Аварійні заявки (1 заявка): Захисників України 2 - відновлення живлення електроенергії по одній фазі с 10 по 16 поверхи.
· 
Роботи на замовлення структурних підрозділів КП «МУЖКГ» - 7 заявок. (у тому числі: Пр. Миру 32, Захисників України 5(1 під.), Пр. Миру 35Г - відновлення освітлення в укриттях, ‘Пр. Миру 19 клуб «Фанат» - встановлення розетки; ящика під роутер та інше)

· Транспортна дільниця:
· прибирання вулиць міста (Голобус – 1 од).
· навантаження та вивіз сміття (ЖЕД – 2,3,4) – 4 машини (навантажувач JCB, МАЗ).

· подрібнення гілок за допомогою спец техніки (ЖЕД-2,4).

· Полив тротуару на міському пляжі (МТЗ-320).



СДУДР: 

· об’їзд по місту світлофорних об’єктів, усунення виявлених недоліків, 

· перевірка технічних параметрів світлофорних об’єктів.

· Нанесення дорожньої розмітки «Пішохідний перехід» (білий) – 9 од.: вул. Шевченка – 4 шт., вул. Перемоги (Домініка) – 2 шт., вул. Захисників України (поліклініка, коло) – 2 шт., Кольоровий бульвар – 1 шт., 
· Ремонт світлофорного об’єкту: Пр. Миру – вул. Парусна.

На 03 липня з початку року з наростаючим підсумком виконано:

Поточним ремонтом:
- поточний ремонт покрівлі – 494 кв.м.

- скління – 1,38 кв.м.
На будинках КП «МУЖКГ» замінено:
· труб водопровідних – 831 м.п.

· труб каналізаційних – 484 м.п.

· вентилів – 808 шт.

· засувок – 55 шт.
· т/ізоляція – 589 м.п.

Благоустрій:

·  Ремонт лав для відпочинку – 336 шт., встановлення нових рейок – 522 шт.

·  Фарбування лав – 1681 шт.
· Встановлення лав – 6 шт. 

· Демонтаж зламаних урн для сміття – 63 шт.

· Встановлення урн – 61 шт. 

· Ремонт урн – 31 шт.

· Фарбування урн – 770 шт.

· Ремонт елементів 48 дитячих майданчиків.

· Фарбування елементів 116-ти дитячих майданчиків.
· Фарбування елементів 9-ти спортивних майданчиків.
· Фарбування альтанок - 13 од.
· Ремонт елементів на 3-х спортивних майданчиках.

· Зафарбовування надписів на фасадах житлових будинків – 25 кв.м.
· Висаджування дерев на прибудинковій території – 89 шт. 

· Висаджування кущів самшиту – 80 шт.


Інженер ЕТС








Лук’янова Л.О.
Служба технічного нагляду
Виконано:

· Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м. Чорноморськ:

· вул. Паркова 20 (2 під.)

· пров. Шкільний, 4-а (випуск №1)

· проспект Миру, 2 (6 під.)

· вул. Олександрійська, 12 (1, 3, 4 під'їзди) 

· вул. Олександрійська, 10 (2 під'їзд)

· Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому багатоквартирному будинку ЖБК "Лазурна 1" за адресою: м.Чорноморськ, вул. Лазурна, 1 (ремонт укосів).

· Капітальний ремонт житлового будинку (заміна вікон) за адресою: м.Чорноморськ, вул. Корабельна, 6-А (ремонт укосів)

· Поточний ремонт ліній зовнішнього освітлення по вул. Хантадзе, вул. Олександрійській, вул. Транспортній, вул. Пляжній, проспект Миру, вул. Парусній, провул. Шкільному, вул. Парковій на території ЧМР Одеського району Одеської області

· Поточний ремонт ліній зовнішнього освітлення по вул. Захисників України (від вул. Віталія Шума до Санжійської траси) на території ЧМР Одеського району Одеської області 

· Поточний ремонт ліній зовнішнього освітлення по  вул. Парусній, вул. Віталія Шума, проспекту Миру, вул. Праці, вул. Данченка, вул. Олександрійській (м.Чорноморськ) Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

· Поточний ремонт ліній зовнішнього освітлення по вул. Культурній, вул. Винокурова, вул. Миру, вул. Космонавтів, вул. Зеленій, вул. Шевченка, пров. Весняному, вул. Вчительській, вул. Будівельній (с. Малодолинське) Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.

· Поточний ремонт гучномовного зв'язку з улаштуванням системи оповіщення повітряної тривоги на центральному міському пляжі по вул. Пляжна в м. Чорноморськ

· Послуги з експертного обстеження з метою визначення можливості та термінів подальшої експлуатації (включаючи електровимірювальні роботи) –виконано 50 ліфтів

· Поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення на території сезонної автостоянки центрального міського пляжу в районі каналізаційно-насосної станції в м. Чорноморськ.

·  «Капітальний ремонт архітектурної споруди "Колонада", розташованої в парку Приморський на перехресті вул. Паркової, Данченка в м. Чорноморськ Одеського району Одеської області».

· Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО"). 

· Авторський нагляд: "Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО").

· Поточний ремонт архітектурної споруди "Колонада", розташованої в парку Приморський біля центральних сходів в м. Чорноморськ Одеського району Одеської області

В роботі:

· Капітальний ремонт покрівлі, водозливної системи багатоквартирного житлового будинку за адресою: проспект Миру, 5-А (оздоблення карнизів).

· Виготовлення проектно-кошторисної документації: «Капітальний ремонт та відновлення елементів благоустрою з влаштуванням засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення на території центрального міського пляжу м. Чорноморськ».

· Капітальний ремонт гуртожитку (балконів) за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 16 (розробка проектно-кошторисної документації).

· Поточний ремонт колонади у парку "Молодіжний" м.Чорноморськ

Начальник служби технагляду КП «МУЖКГ»



Мельниченко О.М.
