Довідка про виконання робіт КП «МУЖКГ» з 27 по 31 липня2026 р.
Поточний ремонт: за тиждень в будинках КП «МУЖКГ» замінено:

· труб водопровідних – 35,5 м.п.

· труб каналізаційних – 31 м.п.

· вентилів – 13 шт.

· ізоляція – 85 м.п.
Виконано:
· Підготовка систем центрального опалення:

· За графіком на 31.07.2026 – 138 систем, 

· Пред’явлено та здано на гідравліку зі 194 – 192 системи (98%).

· Видано актів готовності до опалювального сезону 2026-2027р. – на 1858 будинків.
- Приспущення та підняття Державних прапорів на центральних вулицях міста до Дня вшанування пам’яті Захисників та Захисниць України.

- Поточний ремонт покрівлі на 6-ти житлових будинках: Олександрійська 4, Паркова 12, Паркова 4 Паркова 6, пр.Миру 26, В.Шума 17.
- Данченка 22, 24, Корабельна 2а – видалення металоконструкцій на прибудинкових територіях (залишки арматури, труб).
· Парусна 12, 6; пр.Миру 21,23,27 – зафарбування написів  сумнівного змісту на фасадах будинків.
· пр. Мира 35 -Б – прибирання приміщення технічного поверху будинку
- Олександрійська 2 (3п.) – виготовлення та встановлення пандусу на ганку
- Парк Приморський – ремонт ступенів  Приморських сходів

- Парусна 14 – виготовлення та встановлення 4-ох секцій огородження на дитячому майданчику

· Електрична дільниця:

· Відновлено освітлення сходових клітин (ОСК) – 7 будинків.
·   Плановий огляд та поточний ремонт електрощитових, щитків поверхових у 8-ми будинках: Паркова 14,16,18,20,22,24; Захисників України 2,4.
· Роботи на замовлення структурних підрозділів КП «МУЖКГ» 3 заявки: Данченко 3-б– відновлення освітлення в Укритті; центральний пляж – ремонт шлагбауму, Мала Долина – заміна ламп на стовпах вуличного освітлення.
· Транспортна дільниця:
· прибирання вулиць міста (Голобус – 1 од).
· навантаження та вивіз сміття та сіна (ЖЕД – 1,2,3,4) – 8 машин (навантажувач JCB, МАЗ).

· подріблення гілок – (ЖЕД-1,3)



СДУДР: 

· об’їзд по місту світлофорних об’єктів, усунення виявлених недоліків, 

· перевірка технічних параметрів світлофорних об’єктів.

· с.Олександрівка Перемоги- Центрального – ремонт світлофорного об’єкту

· Завершення робіт з нанесення дорожньої розмітки по місту.

На 31 липня з початку року з наростаючим підсумком виконано:

Поточним ремонтом:
- поточний ремонт покрівлі – 517 кв.м.

- скління – 1,38 кв.м.
На будинках КП «МУЖКГ» замінено:
· труб водопровідних – 973 м.п.

· труб каналізаційних – 608 м.п.

· вентилів – 877 шт.

· засувок – 59 шт.
· т/ізоляція – 682 м.п.

Благоустрій:

·  Ремонт лав для відпочинку – 345 шт., встановлення нових рейок – 532 шт.

·  Фарбування лав – 1681 шт.
· Встановлення лав – 6 шт. 

· Демонтаж зламаних урн для сміття – 64 шт.

· Встановлення урн – 63 шт. 

· Ремонт урн – 34 шт.

· Фарбування урн – 773 шт.

· Ремонт елементів 53 дитячих майданчиків.

· Фарбування елементів 116-ти дитячих майданчиків.
· Фарбування елементів 9-ти спортивних майданчиків.
· Фарбування альтанок - 13 од.
· Ремонт елементів на 4-х спортивних майданчиках.

· Зафарбовування надписів на фасадах житлових будинків – 65 кв.м.
· Висаджування дерев на прибудинковій території – 89 шт. 

· Висаджування кущів самшиту – 80 шт.
Служба технічного нагляду
Виконано:

· Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м. Чорноморськ:

· вул. Паркова 20 (2 під.)

· пров. Шкільний, 4-а (випуск №1)

· проспект Миру, 2 (6 під.)

· вул. Олександрійська, 12 (1, 3, 4 під'їзди) 

· вул. Олександрійська, 10 (2 під'їзд)

· Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому багатоквартирному будинку ЖБК "Лазурна 1" за адресою: м.Чорноморськ, вул. Лазурна, 1 (ремонт укосів).

· Капітальний ремонт житлового будинку (заміна вікон) за адресою: м.Чорноморськ, вул. Корабельна, 6-А (ремонт укосів)

· Поточний ремонт ліній зовнішнього освітлення по вул. Хантадзе, вул. Олександрійській, вул. Транспортній, вул. Пляжній, проспект Миру, вул. Парусній, провул. Шкільному, вул. Парковій на території ЧМР Одеського району Одеської області

· Поточний ремонт ліній зовнішнього освітлення по вул. Захисників України (від вул. Віталія Шума до Санжійської траси) на території ЧМР Одеського району Одеської області 

· Поточний ремонт ліній зовнішнього освітлення по  вул. Парусній, вул. Віталія Шума, проспекту Миру, вул. Праці, вул. Данченка, вул. Олександрійській (м.Чорноморськ) Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

· Поточний ремонт ліній зовнішнього освітлення по вул. Культурній, вул. Винокурова, вул. Миру, вул. Космонавтів, вул. Зеленій, вул. Шевченка, пров. Весняному, вул. Вчительській, вул. Будівельній (с. Малодолинське) Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.

· Поточний ремонт гучномовного зв'язку з улаштуванням системи оповіщення повітряної тривоги на центральному міському пляжі по вул. Пляжна в м. Чорноморськ

· Послуги з експертного обстеження з метою визначення можливості та термінів подальшої експлуатації (включаючи електровимірювальні роботи) –виконано 50 ліфтів

· Поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення на території сезонної автостоянки центрального міського пляжу в районі каналізаційно-насосної станції в м. Чорноморськ.

·  «Капітальний ремонт архітектурної споруди "Колонада", розташованої в парку Приморський на перехресті вул. Паркової, Данченка в м. Чорноморськ Одеського району Одеської області».

· Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО"). 

· Авторський нагляд: "Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО").

· Поточний ремонт архітектурної споруди "Колонада", розташованої в парку Приморський біля центральних сходів в м. Чорноморськ Одеського району Одеської області

В роботі:

· Капітальний ремонт покрівлі, водозливної системи багатоквартирного житлового будинку за адресою: проспект Миру, 5-А (оздоблення карнизів).

· Виготовлення проектно-кошторисної документації: «Капітальний ремонт та відновлення елементів благоустрою з влаштуванням засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення на території центрального міського пляжу м. Чорноморськ».

· Капітальний ремонт гуртожитку (балконів) за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 16 (розробка проектно-кошторисної документації).

· Поточний ремонт колонади у парку "Молодіжний" м.Чорноморськ

